| Администрация Ардатовского муниципального округа Нижегородской области |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ПОСТАНОВЛЕНИЕ |  |  |  |  |
|  | 31.03.2026 |  | № | 402 |

О внесении изменений в постановление администрации

Ардатовского муниципального округа Нижегородской области

от 27.03.2024 № 384

В целях приведения муниципальных правовых актов администрации Ардатовского муниципального округа Нижегородской области в соответствие с действующим законодательством администрация Ардатовского муниципального округа Нижегородской области                                      п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в постановление администрации Ардатовского муниципального округа Нижегородской области от 27.03.2024 №384 " Об утверждении муниципальной программы "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Нижегородской области" (далее - Постановление) следующие изменения:

1.1. Муниципальную программу " Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Нижегородской области " изложить в следующей редакции:

«Утверждена постановлением

администрации Ардатовского

муниципального округа

Нижегородской области

от 27.03.2024 №384

1. Паспорт  муниципальной программы

#### Паспорт

муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Нижегородской области»

| Куратор муниципальной программы | Будашова Светлана Владимировна, Заместитель главы администрации Ардатовского муниципального округа Нижегородской области |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Управление строительства и ЖКХ администрации Ардатовского муниципального округа |
| Соисполнители муниципальной программы | нет |
| Период реализации муниципальной программы | 2025 год – 2028 год |
| Цели муниципальной программы | Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан на территории Ардатовского муниципального округа |
| Подпрограммы муниципальной программы | - |
| Объемы финансового обеспечения за весь период реализации. | 98 343,3 тыс. руб. в т.ч.: 2025 – 64 845,3 тыс. руб. 2026 – 33 498,0 тыс. руб. 2027 – 0,0 тыс. руб. 2028 - 0,0 тыс. руб. |
| Целевые индикаторы муниципальной программы | - Количество аварийных домов, подлежащих расселению - Площадь аварийных домов, подлежащих расселению |
| Связь с национальными целями развития Российской Федерации/государственными программами Нижегородской области | Государственная программа «Развитие жилищного строительства и ликвидация аварийного жилищного фонда на территории Нижегородской области», утвержденным приказом Министерства от 26 декабря 2023 г. № 328-298/23 |

### 2. Текстовая часть муниципальной программы.

2.1. Характеристика текущего состояния.

Одним из приоритетов жилищной политики Ардатовского муниципального округа Нижегородской области (далее - округ) является обеспечение комфортных условий проживания, в том числе обеспечение прав граждан, проживающих в жилых домах, не отвечающих установленным санитарным и техническим требованиям. В настоящее время дефицит жилых помещений, существующий на территории Ардатовского муниципального округа Нижегородской области, усугубляется большой степенью износа жилищного фонда, несоответствием условий проживания в нем нормативным требованиям.

Проблема аварийного жилищного фонда - источник целого ряда отрицательных социальных тенденций. Условия проживания в аварийном жилищном фонде негативно влияют на здоровье граждан и на демографию, зачастую понижают социальный статус гражданина, не дают возможности реализовать право на приватизацию жилого помещения. Проживание в аварийных жилых помещениях практически всегда сопряжено с низким уровнем благоустройства, что создает неравенство доступа граждан к ресурсам городского хозяйства и снижает возможности их использования. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда является одной из наиболее актуальных проблем, существующих в Ардатовском муниципальном районе Нижегородской области, и требует скорейшего решения их с использованием программно-целевого метода.

Программа основывается на данных управления строительства и ЖКХ администрации округа, которые приведены в реестре многоквартирных домов, признанных до 1 января 2022 года в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации (приложение 1 к настоящей Программе).

2.2. Цели, задачи муниципальной программы.

Основной целью Программы является создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан на территории Ардатовского муниципального округа

Задача программы:

1. Переселение граждан из жилых помещений, находящихся в аварийных многоквартирных домах, в благоустроенные жилые помещения в возможно сжатые сроки.

2.3. Сроки и этапы реализации муниципальной  программы

Программа предусматривает комплекс мероприятий, реализация которых будет осуществляться с 2025 по 2028 год включительно.

Перечень аварийных МКД, в отношении которых планируется переселение граждан в рамках реализации Программы, определен. Он включает в себя 6 МКД - 31 жилых помещения площадью 1 101,16 кв. м. Приведен в Приложении 1 к Программе.

Все дома, признанные аварийными и подлежащими сносу, занесены в Реестр аварийных МКД по Ардатовскому муниципальному району Нижегородской области до 01.01.2022, включены в Программу, направленную на ликвидацию аварийного жилищного фонда.

2.4. Целевые индикаторы муниципальной программы.

##### Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации Программы представлены в таблице 1.

##### Таблица 1

Сведения о целевых индикаторах муниципальной программы

| N п/п | Наименование цели муниципальной программы, подпрограммы, задачи, целевого индикатора | Единица измерения | Значение показателя целевого индикатора |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Цель 1. Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан на территории Ардатовского муниципального округа |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Задача 1. Переселение граждан из жилых помещений, находящихся в аварийных многоквартирных жомах, в благоустроенные жилые помещения |  |  |  |  |  |
|  | Целевые индикаторы |  |  |  |  |  |
|  | Количество благоустроенных жилых помещений, предоставляемых гражданам, переселяющихся из аварийного жилищного фонда | ед. | 19 | 0 | 0 | 31 |
|  | Непосредственные результаты |  |  |  |  |  |
|  | Количество человек переселенных из аварийного жилищного фонда | ед. | 37 | 0 | 0 | 51 |

##### Таблица 2

Методика расчета целевых индикаторов муниципальной программы

| N п/п | Наименование показателя целевого индикатора | Единица измерения | НПА, определяющий методику расчета показателя целевого индикатора | Расчет показателя целевого индикатора |  | Исходные данные для расчета значений показателя целевого индикатора |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | формула расчета | буквенное обозначение переменной в формуле расчета | источник исходных данных | метод сбора исходных данных | периодичность сбора и срок представления исходных данных |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Количество благоустроенных жилых помещения, предоставляемых гражданам, переселяющихся из аварийного жилищного фонда | ед. | Нерасчётный индикатор |  |  | Акт приемки жилого помещения |  | Ежемесячная за отчетный период |

#### 2.5. Меры правового регулирования.

#### Для достижения целей Программы принятие нормативно правовых актов не требуется.

#### 2.6. Обоснование объема финансовых ресурсов.

Информация по ресурсному обеспечению Программы отражается в таблице 3.

##### Таблица 3

Финансовое обеспечение муниципальной программы

| N п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Расходы, тыс.руб. |  |  |  | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Нижегородской области» (всего) в том числе: | Управление строительства и ЖКХ администрации Ардатовского муниципального округа Нижегородской области | 64 845,3 | 33 498,0 | 0,0 | 0,0 | 98 343,3 |
|  | Бюджетные ассигнования (всего) в т.ч.: |  | 64 845,3 | 33 498,0 | 0,0 | 0,0 | 98 343,3 |
|  | федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет |  | 63045,8 | 31 823,1 | 0,0 | 0,0 | 94 868,9 |
|  | местный бюджет |  | 1 799,5 | 1 674,9 | 0,0 | 0,0 | 3 474,4 |
|  | прочие источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1 | Основное мероприятие 1. Проектирование и строительство многоквартирных жилых домов на территории округа (всего), в том числе: | Управление строительства и ЖКХ администрации Ардатовского муниципального округа Нижегородской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Бюджетные ассигнования (всего) в т.ч.: |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | прочие источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Федеральный проект. Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда (всего), в том числе: | Управление строительства и ЖКХ администрации Ардатовского муниципального округа Нижегородской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Бюджетные ассигнования (всего) в т.ч.: |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | прочие источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Федеральный проект «Жилье» (всего) в т.ч.: | Управление строительства и ЖКХ администрации Ардатовского муниципального округа Нижегородской области | 64 845,3 | 33 498,0 | 0,0 | 0,0 | 98 343,3 |
|  | Бюджетные ассигнования (всего) в т.ч.: |  | 64 845,3 | 33 498,0 | 0,0 | 0,0 | 98 343,3 |
|  | федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет |  | 63045,8 | 31 823,1 | 0,0 | 0,0 | 94 868,9 |
|  | местный бюджет |  | 1 799,5 | 1 674,9 | 0,0 | 0,0 | 3 474,4 |
|  | прочие источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

#### 2.7. Анализ рисков реализации муниципальной программы.

Правовые риски

Правовые риски связаны с изменением федерального и регионального законодательства, длительностью формирования нормативной правовой базы, необходимой для эффективной реализации Программы. Это может привести к существенному увеличению планируемых сроков или изменению условий реализации мероприятий Программы.

Для минимизации воздействия данной группы рисков планируется:

- на этапе разработки проектов документов привлекать к их обсуждению основные заинтересованные стороны, которые впоследствии должны принять участие в их согласовании;

- проводить мониторинг планируемых изменений в федеральном и региональном законодательстве.

Финансовые риски.

Финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и недостаточным, вследствие этого, уровнем бюджетного финансирования, секвестированием бюджетных расходов на сферу предпринимательства, что может повлечь недофинансирование, сокращение или прекращение программных мероприятий.

Способами ограничения финансовых рисков выступают:

- ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий Программы, в зависимости от достигнутых результатов;

- определение приоритетов для первоочередного финансирования;

- планирование бюджетных расходов с применением методик оценки эффективности бюджетных расходов;

- привлечение средств областного бюджета и внебюджетного финансирования, в том числе выявление и внедрение лучшего опыта привлечения внебюджетных ресурсов.

Административные риски

Риски данной группы связаны с неэффективным управлением реализацией Программы, низкой эффективностью взаимодействия заинтересованных сторон, что может повлечь за собой потерю управляемости, нарушение планируемых сроков реализации Программы, невыполнение ее цели и задач, не достижение плановых значений показателей, снижение эффективности использования ресурсов и качества выполнения мероприятий Программы.

Основными условиями минимизации административных рисков являются:

- формирование эффективной системы управления реализацией Программы;

- повышение эффективности взаимодействия участников реализации Подпрограммы;

- регулярный мониторинг реализации и своевременная корректировка мероприятий Программы.

### 3. Оценка планируемой эффективности муниципальной программы

Оценка эффективности выполнения муниципальной программы проводится для обеспечения ответственного исполнителя, иных заинтересованных органов местного самоуправления оперативной информацией о ходе и промежуточных результатах достижения цели, решения задач и выполнения мероприятий муниципальной программы. Результаты оценки эффективности используются для корректировки плана реализации, а также подготовки предложений по внесению в установленном порядке корректив непосредственно в муниципальную программу.

Основными ожидаемыми результатами реализации Программы по итогам 2028 года будут:

1. Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан на территории Ардатовского муниципального округа Нижегородской области.

2. Переселение граждан, выселяемых из жилых помещений, находящихся в подлежащих сносу аварийных многоквартирных домах, в благоустроенные жилые помещения до конца 2028 года.

3. Ликвидация (реконструкция) аварийных многоквартирных домов (далее-МКД).

4. Использование освободившихся земельных участков после сноса аварийных МКД под строительство новых объектов недвижимости по итогам реализации Программы.

### 4. План реализации муниципальной программы

### Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Нижегородской области на 2026 год

##### Таблица 4

| N п/п | Наименование подпрограммы, задачи, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный за выполнение мероприятия | Срок |  | Наименование непосредственного результата реализации мероприятия (краткое описание) | Объемы финансового обеспечения, тыс.руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Собственные средства муниципального округа | Средства областного бюджета | Средства федерального бюджета | Прочие источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Всего по муниципальной программе «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Нижегородской области» | Управление строительства и ЖКХ администрации Ардатовского муниципального округа | 01.01.2026 | 31.12.2026 |  | 1 674,9 | 31 823,1 | 0,0 | 0,0 |
| Задача 1. Переселение граждан из жилых помещений, находящихся в аварийных многоквартирных жомах, в благоустроенные жилые помещения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Федеральный проект «Жилье» |  |  |  | Проведение мероприятий | 1 674,9 | 31 823,1 | 0,0 | 0,0 |

3. Постановление администрации Ардатовского муниципального округа Нижегородской области от 01.04.2025 №477 «О внесении изменений в постановление администрации Ардатовского муниципального округа Нижегородской области  от 07.04.2023 № 395» отменить.

4. Отделу организационно-кадровой работы администрации Ардатовского муниципального округа Нижегородской области обеспечить:

4.1. официальное опубликование настоящего постановления в газете «Наша жизнь»;

4.2.обнародование настоящего постановления путем размещения на информационных стендах, расположенных:

- в помещении администрации Ардатовского муниципального округа, расположенного по адресу: Нижегородская область, м.о. Ардатовский, р.п. Ардатов, ул. Ленина, д.28;

-в помещении муниципального бюджетного учреждения культуры «Межпоселенческая библиотечная система» Ардатовского муниципального округа, расположенном по адресу: Нижегородская область, м.о. Ардатовский, р.п. Ардатов, ул. Ленина, д. 35;

- в помещениях, занимаемых территориальными отделами администрации Ардатовского муниципального округа.

4.3. размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации Ардатовского муниципального округа в информационно-коммуникационной сети интернет по адресу: https:// ardatov.nobl.ru.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Ардатовского муниципального округа Нижегородской области, начальника управления финансов.

Врип главы местного самоуправления                                                                               С.В. Будашова