Администрация

Ардатовского муниципального округа

Нижегородской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.01.2024										№ 75

Об утверждении плана реализации муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории Ардатовского муниципального округа Нижегородской области»на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Ардатовского муниципального округа Нижегородской области, утвержденного постановлением администрации Ардатовского муниципального района Нижегородской области от 03 июля 2023 года №776, и в целях реализации муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории Ардатовского муниципального района Нижегородской области», утвержденной постановлением администрации Ардатовского муниципального округа Нижегородской области от 07 апреля 2023 года №395, администрация Ардатовского муниципального округа Нижегородской области п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить план реализации муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территорииАрдатовского муниципального округа Нижегородской области»  (далее-программа) на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годы (далее - план), согласно приложения 1 к настоящему постановлению.

2. Управлению финансов администрации Ардатовского муниципального округа Нижегородской области обеспечить реализацию мероприятий муниципальной программы в соответствии с утвержденным планом.

3. Действие настоящего постановления распространить на правоотношения, возникшие с 01 января 2024 года

- Отделу организационно-кадровой работы администрации Ардатовского муниципального округа Нижегородской области обеспечить:

4.1. обнародование настоящего постановления путем размещения на информационных стендах, расположенных:

- в помещении администрации Ардатовского муниципального округа,

расположенного по адресу: Нижегородская область, Ардатовский муниципальный округ, р.п. Ардатов, ул. Ленина, д.28;

- в помещении муниципального бюджетного учреждения культуры «Межпоселенческая библиотечная система» Ардатовского муниципального округа, расположенном по адресу: Нижегородская область, Ардатовский муниципальный округ, р.п. Ардатов, ул. Ленина, д. 35;

- в помещениях, занимаемых территориальными отделами администрации Ардатовского муниципального округа.

4.2. размещение настоящего постановления на официальном сайте Ардатовского муниципального округа по адресу ardatov.nobl.ru;

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Ардатовского муниципального округа Нижегородской области С.В. Будашову.

Глава местного самоуправления района					Г.В. Жданкин

План реализации муниципальной программы

«Формирование комфортной городской среды на территорииАрдатовского муниципального округа Нижегородской области»на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов

| Наименование подпрограмма, основного мероприятия подпрограммы/ мероприятий в рамках основного мероприятия подпрограммы | Ответственный исполнитель | Срок исполнения |  | Непосредственный результат | Источники финансирования | Финансирование на 2024-2026 годы, тыс. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | (краткое описание) |  | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
|  |  | начато | окончено |  |  |  |  |  |
| Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды на территории Ардатовского муниципального округа Нижегородской области» | Отдел строительства и ЖКХ | 2024 | 2026 | Повышение уровня благоустройства территории Ардатовского муниципального округаНижегородской области | Всего | 12721,910 | 7046,240 | 7046,240 |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 4903,800 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 5766,300 | 5562,000 | 5562,000 |
|  |  |  |  |  | Бюджет Ардатовского муниципального округа (далее бюджет округа) | 2051,810 | 1484,240 | 1484,240 |
| Подпрограмма 1. Благоустройство дворовых территорий | Отдел строительства и ЖКХ | 2024 | 2026 | доля благоустроенных дворовых территорий к 2024 году от общего количества дворовых территорий, подлежащих благоустройству - 1 | Всего | 4252,750 | 4252,750 | 4252,750 |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 3402,200 | 3402,200 | 3402,200 |
|  |  |  |  |  | Бюджет округа | 850,550 | 850,550 | 850,550 |
| Основное мероприятие 1. Ремонт дворовых территорий | Отдел строительства и ЖКХ | 2024 | 2026 | доля благоустроенных дворовых территорий к 2024 году от общего количества дворовых территорий, подлежащих благоустройству - 1 | Всего | 4252,750 | 4252,750 | 4252,750 |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 3402,200 | 3402,200 | 3402,200 |
|  |  |  |  |  | Бюджет округа | 850,550 | 850,550 | 850,550 |
| Подпрограмма 2. Благоустройство и содержание общественных пространств | Отдел строительства и ЖКХ | 2024 | 2026 | доля благоустроенных общественных пространств к 2024 году от общего количества общественных территорий, подлежащих благоустройству- 1 | Всего | 8469,160 | 2793,490 | 2793,490 |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 4903,800 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 2364,100 | 2159,800 | 2159,800 |
|  |  |  |  |  | Бюджет округа | 1201,260 | 633,690 | 633,690 |
| Основное мероприятие 1. Содержание объектов благоустройства и общественных пространств | Отдел строительства и ЖКХ | 2024 | 2026 | доля благоустроенных общественных пространств к 2024 году от общего количества общественных территорий, подлежащих благоустройству- 1 | Всего | 2793,490 | 2793,490 | 2793,490 |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 2159,800 | 2159,800 | 2159,800 |
|  |  |  |  |  | Бюджет округа | 633,690 | 633,690 | 633,690 |
| Основное мероприятие 2. Благоустройство общественных пространств на территорории округа | Отдел строительства и ЖКХ | 2024 | 2026 | доля благоустроенных общественных пространств к 2024 году от общего количества общественных территорий, подлежащих благоустройству- 1 | Всего | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  | Бюджет округа | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Федеральный проект "Формирование комфортной городской среды" | Отдел строительства и ЖКХ | 2024 | 2026 | доля благоустроенных общественных пространств к 2024 году от общего количества общественных территорий, подлежащих благоустройству- 1 | Всего | 5675,670 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 4903,800 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 204,300 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  | Бюджет округа | 567,570 | 0,000 | 0,000 |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  | 12721,910 | 7046,240 | 7046,240 |