| Администрация Ардатовского муниципального округа Нижегородской области |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ПОСТАНОВЛЕНИЕ |  |  |  |  |
|  | 31.03.2026 |  | № | 403 |

О внесении изменений в постановление администрации

Ардатовского муниципального округа Нижегородской области

от 07.04.2023 № 395

В целях приведения муниципальных правовых актов администрации Ардатовского муниципального округа Нижегородской области в соответствие с действующим законодательством администрация Ардатовского муниципального округа Нижегородской области                                      п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в постановление администрации Ардатовского муниципального округа Нижегородской области от 07.04.2023 №395 "Об утверждении муниципальной программы "Формирование комфортной городской среды на территории Ардатовского муниципального округа Нижегородской области" (далее - Постановление) следующие изменения:

1.1. Муниципальную программу "Формирование комфортной городской среды на территории Ардатовского муниципального округа Нижегородской области" изложить в следующей редакции:

«Утверждена постановлением

администрации Ардатовского

муниципального округа

Нижегородской области

от 07.04.2023 №395

1. Паспорт  муниципальной программы

#### Паспорт

муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории Ардатовского муниципального округа Нижегородской области»

| Куратор муниципальной программы | Будашова Светлана Владимировна, Заместитель главы администрации Ардатовского муниципального округа Нижегородской области |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Управление строительства и ЖКХ администрации Ардатовского муниципального округа Нижегородской области |
| Соисполнители муниципальной программы | нет |
| Период реализации муниципальной программы | 2025 год – 2028 год |
| Цели муниципальной программы | Создание комфортной среды проживания и жизнедеятельности для человека, которая обеспечивает высокое качество жизни в целом. |
| Подпрограммы муниципальной программы | Подпрограмма 1. Благоустройство дворовых территорий Ардатовского муниципального округа. Подпрограмма 2. Благоустройство общественных пространств Ардатовского муниципального округа. |
| Объемы финансового обеспечения за весь период реализации. | 45 420,7 тыс. руб. в т.ч.: 2025 – 15 394,3 тыс. руб. 2026 – 9 798,0 тыс. руб. 2027 – 9 681,7 тыс. руб. 2028 – 10 546,7 тыс. руб. |
| Целевые индикаторы муниципальной программы | - Количество благоустроенных дворовых территорий; - количество благоустроенных общественных пространств |
| Связь с национальными целями развития Российской Федерации/государственными программами Нижегородской области | Государственная программа Нижегородской области «Формирование современной городской среды на территории Нижегородской области» |

### 2. Текстовая часть муниципальной программы.

2.1. Характеристика текущего состояния.

Разработка муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории Ардатовского муниципального округа Нижегородской области» обусловлена необходимостью создания максимально благоприятных, комфортных и безопасных условий проживания населения, а также развитие и обустройство мест массового отдыха населения на территории Ардатовского муниципального округа Нижегородской области (далее – округ).

Комфорт и безопасность жизни конкретного человека обеспечиваются комплексом условий, создаваемых как им самим, так и властью. Современные тренды, такие как смена технологического уклада, эффективное использование всех видов ресурсов (электричество, газ, вода, тепло), активное внедрение информационных технологий ведут к необходимости качественной перестройки городской среды.

Современный житель должен воспринимать всю территорию округа, как общественное пространство, ожидая от него безопасности, комфорта, функциональности и эстетики. Рационально выстроенная городская среда позволяет снизить градус социальной напряженности, поддерживает решение социально-демографических проблем: на освещенных людных улицах ниже уровень преступности, при наличии безопасных и современных спортивных площадок увеличивается доля населения, регулярно занимающегося спортом, снижается уровень заболеваемости и так далее. В комфортных, современных и безопасных округах формируются творческие и интеллектуальные кластеры, создаются новые точки притяжения талантливых людей, растет востребованность недвижимости, за счет повышения спроса на бытовые услуги создаются новые рабочие места.

Сегодня гражданину важно, как обеспечено освещение улиц, обустроены тротуары и общественные пространства, его интересует качество уборки улиц, своевременная и безопасная утилизация коммунальных отходов и многое другое.

Советом при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам согласно протоколу его заседания от 13.07.2016 № 1 в перечень основных направлений стратегического развития Российской Федерации до 2023 г. и на период до 2028 г. для формирования «пилотного» портфеля приоритетных проектов и программ включен приоритетный проект «ЖКХ и городская среда».

В настоящее время на многих дворовых территориях округа имеется ряд недостатков: отсутствуют скамейки, урны, беседки, состояние детских игровых площадок неудовлетворительное, дорожное покрытие  частично разрушено, утрачен внешний облик газонов.

Существуют территории, требующие комплексного благоустройства, включающего в себя ремонт и замену детского оборудования, установку элементов малых архитектурных форм, устройство пешеходных дорожек, реконструкцию элементов озеленения (газоны, клумбы).

Во многих дворах многоквартирных домов отмечается недостаточное количество стоянок для личного транспорта, в других они отсутствуют. Это приводит к самовольному хаотичному размещению автомобильного транспорта на территориях детских игровых площадок, газонах. Территории дворов превращаются в автостоянки и вызывают негодование жителей.

Дворовые территории многоквартирных домов и проезды к дворовым территориям являются важнейшей составной частью транспортной системы. От уровня транспортно-эксплуатационного состояния дворовых территорий и проездов во многом зависит качество жизни населения.

Без благоустройства дворов благоустройство округа не может носить комплексный характер и эффективно влиять на повышение качества жизни населения.

Большое значение имеет инженерное благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов.

На состояние объектов благоустройства сказывается влияние факторов, воздействие которых заставляет регулярно проводить мероприятия по сохранению и направленные на поддержание уровня комфортности проживания. Кроме природных факторов, износу способствует увеличение интенсивности эксплуатационного воздействия. Также одной из проблем благоустройства территории округа является негативное, небрежное отношение жителей к элементам благоустройства, низкий уровень культуры поведения в общественных местах, на улицах и во дворах.

К решению проблем благоустройства дворовых территорий и наиболее посещаемых территорий общего пользования необходим программно-целевой  подход, так как без комплексной системы благоустройства округа невозможно  добиться каких-либо значимых результатов в обеспечении комфортных условий для деятельности и отдыха жителей.

До программного подхода мероприятия по благоустройству носили точечный, несистемный характер, не имели критериев эффективности и даже минимальных параметров необходимых работ. Не существовало понятных требований к организации современного городского пространства, в том числе, предполагающих вовлечение в этот процесс самих граждан. Мероприятия в части повышения показателей доступности объектов и услуг для маломобильных групп, как правило, были  направлены на обеспечение доступности лишь отдельных объектов.

В этой связи, важно сформировать и поддержать на муниципальном уровне не только тренд о создании комфортной городской среды, но и обозначить ее ключевые параметры.

Программа направлена на решение проблем по отсутствию четких границ между общегородской и дворовой территорий, хаотичной парковкой, отсутствием освещения, отсутствию инфраструктуры для различных групп пользователей, отсутствию климатического комфорта граждан.

Решение проблем состоит в реализации комплекса мероприятий, направленных на создание современной городской среды в соответствии с современными требованиями к уровню благоустройства.

Применение  программного  метода позволит поэтапно осуществлять комплексное благоустройство дворовых территории и территорий общего пользования с учетом мнения граждан, а именно:

- повысит уровень  планирования и реализации мероприятий по благоустройству (сделает их современными, эффективными, оптимальными, открытыми, востребованными гражданами);

- запустит  реализацию механизма поддержки мероприятий по благоустройству, инициированных гражданами;

- запустит  механизм финансового и трудового участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству;

- сформирует инструменты общественного контроля за реализацией мероприятий по благоустройству на территории городского округа.

2.2. Цели, задачи муниципальной программы.

Целью реализации программы  "Формирование комфортной городской среды на территории Ардатовского муниципального округа Нижегородской области " является создание комфортной среды проживания и жизнедеятельности для человека, которая обеспечивает высокое качество жизни в целом.

Задачи для достижения поставленной цели следующие:

- повышение уровня благоустройства  дворовых территорий Ардатовского муниципального округа;
        - повышение  уровня  благоустройства  общественных  пространств (парков, скверов и т.д.) Ардатовского муниципального округа.

2.3. Сроки и этапы реализации муниципальной  программы

Сроки реализации Программы 2025-2028 годы.

Программа реализуется в один этап.

2.4. Целевые индикаторы муниципальной программы.

##### Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации Программы представлены в таблице 1.

##### Таблица 1

Сведения о целевых индикаторах муниципальной программы

| N п/п | Наименование цели муниципальной программы, подпрограммы, задачи, целевого индикатора | Единица измерения | Значение показателя целевого индикатора |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Цель 1. Создание комфортной среды проживания и жизнедеятельности для человека, которая обеспечивает высокое качество жизни в целом. |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Подпрограмма 1. Благоустройство дворовых территорий Ардатовского муниципального округа. |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Задача 1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий Ардатовского муниципального округа. |  |  |  |  |  |
|  | Целевые индикаторы |  |  |  |  |  |
|  | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий в рамках муниципальной программы формирования комфортной городской среды | % | 0 | 57,2 | 71,5 | 100 |
|  | Непосредственные результаты |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт дворовых территорий | ед. | 0 | 12 | 15 | 21 |
| 2.1. | Подпрограмма 2. Благоустройство общественных пространств Ардатовского муниципального округа. |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. | Повышение уровня благоустройства общественных пространств (парков, скверов и т.д.) Ардатовского муниципального округа. |  |  |  |  |  |
|  | Целевые индикаторы |  |  |  |  |  |
|  | Доля благоустроенных общественных пространств от общего количества общественных пространств в рамках муниципальной программы формирования комфортной городской среды | %. | 25 | 50 | 75 | 100 |
|  | Непосредственные результаты |  |  |  |  |  |
|  | Количество благоустроенных общественных территорий | ед. | 1 | 2 | 3 | 4 |

##### Таблица 2

Методика расчета целевых индикаторов муниципальной программы

| N п/п | Наименование показателя целевого индикатора | Единица измерения | НПА, определяющий методику расчета показателя целевого индикатора | Расчет показателя целевого индикатора |  | Исходные данные для расчета значений показателя целевого индикатора |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | формула расчета | буквенное обозначение переменной в формуле расчета | источник исходных данных | метод сбора исходных данных | периодичность сбора и срок представления исходных данных |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий в рамках муниципальной программы формирования комфортной городской среды | % | - | S1 / S x 100% | S1 - количество благоустроенных дворовых территорий; S - общее количество дворовых территорий, подлежащих благоустройству | Ведомственная отчетность | Мониторинг | Годовая |
| 2 | Доля благоустроенных общественных пространств от общего количества общественных пространств в рамках муниципальной программы формирования комфортной городской среды | % | - | S1 / S x 100% | S1 - количество благоустроенных общественных пространств; S - общее количество общественных пространств, подлежащих благоустройству | Ведомственная отчетность | Мониторинг | Годовая |

#### 2.6. Обоснование объема финансовых ресурсов.

Информация по ресурсному обеспечению Программы отражается в таблице 4.

##### Таблица 4

Финансовое обеспечение муниципальной программы

| N п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Расходы, тыс.руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Программа «Формирование комфортной городской среды на территории Ардатовского муниципального округа Нижегородской области» | Управление строительства и ЖКХ администрации Ардатовского муниципального округа Нижегородской области | 15394,3 | 9798,0 | 9681,7 | 10546,7 | 45420,7 |
|  | Бюджетные ассигнования (всего) в т.ч.: |  | 15394,3 | 9798,0 | 9681,7 | 10546,7 | 45420,7 |
|  | федеральный бюджет |  | 6400,9 | 5719,4 | 5000,0 | 5000,0 | 22120,3 |
|  | областной бюджет |  | 3654,4 | 1835,0 | 2382,7 | 2441,2 | 10313,3 |
|  | местный бюджет |  | 5338,9 | 2243,6 | 2299,0 | 3105,5 | 12987,0 |
|  | прочие источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1. | Подпрограмма 1 Благоустройство дворовых территорий (всего), в том числе: | Управление строительства и ЖКХ администрации Ардатовского муниципального округа Нижегородской области | 4434,8 | 1837,4 | 2508,0 | 2508,0 | 11288,2 |
|  | Бюджетные ассигнования (всего) в т.ч.: |  | 4434,8 | 1837,4 | 2508,0 | 2508,0 | 11288,2 |
|  | федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет |  | 3387,7 | 1469,9 | 2006,4 | 2006,4 | 8870,4 |
|  | местный бюджет |  | 1047,1 | 367,5 | 501,6 | 501,6 | 2417,8 |
|  | прочие источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1. | Основное мероприятие 1. Ремонт дворовых территорий (всего), в том числе: | Управление строительства и ЖКХ администрации Ардатовского муниципального округа Нижегородской области | 4434,8 | 1837,4 | 2508,0 | 2508,0 | 11288,2 |
|  | Бюджетные ассигнования (всего) в т.ч.: |  | 4434,8 | 1837,4 | 2508,0 | 2508,0 | 11288,2 |
|  | федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет |  | 3387,7 | 1469,9 | 2006,4 | 2006,4 | 8870,4 |
|  | местный бюджет |  | 1047,1 | 367,5 | 501,6 | 501,6 | 2417,8 |
|  | прочие источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Подпрограмма 2 Благоустройство и содержание общественных пространств | Управление строительства и ЖКХ администрации Ардатовского муниципального округа Нижегородской области | 10959,4 | 7960,6 | 7173,7 | 8038,7 | 34132,4 |
|  | федеральный бюджет |  | 6400,9 | 5719,4 | 5000,0 | 5000,0 | 22120,3 |
|  | областной бюджет |  | 616,7 | 365,1 | 376,3 | 434,8 | 1792,9 |
|  | местный бюджет |  | 3941,8 | 1876,1 | 1797,4 | 2603,9 | 10219,2 |
|  | прочие источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1. | Основное мероприятие 1. Содержание объектов благоустройства и общественных пространств | Управление строительства и ЖКХ администрации Ардатовского муниципального округа Нижегородской области | 1624,9 | 1200,0 | 1200,0 | 2000,0 | 6024,9 |
|  | федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет |  | 1624,9 | 1200,0 | 1200,0 | 2000,0 | 6024,9 |
|  | прочие источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2. | Основное мероприятие 2. Благоустройство общественных пространств на территории округа | Управление строительства и ЖКХ администрации Ардатовского муниципального округа Нижегородской области | 1926,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1926,1 |
|  | федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет |  | 350,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 350,0 |
|  | местный бюджет |  | 1576,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1576,1 |
|  | прочие источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.3. | Федеральный проект "Формирование комфортной городской среды" | Управление строительства и ЖКХ администрации Ардатовского муниципального округа Нижегородской области | 7408,4 | 6760,6 | 5973,7 | 6038,7 | 26181,4 |
|  | федеральный бюджет |  | 6400,9 | 5719,4 | 5000,0 | 5000,0 | 22120,3 |
|  | областной бюджет |  | 266,7 | 365,1 | 376,3 | 434,8 | 1442,9 |
|  | местный бюджет |  | 740,8 | 676,1 | 597,4 | 603,9 | 2618,2 |
|  | прочие источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

#### 2.7. Анализ рисков реализации муниципальной программы.

Правовые риски

Правовые риски связаны с изменением федерального и регионального законодательства, длительностью формирования нормативной правовой базы, необходимой для эффективной реализации Программы. Это может привести к существенному увеличению планируемых сроков или изменению условий реализации мероприятий Программы.

Для минимизации воздействия данной группы рисков планируется:

- на этапе разработки проектов документов привлекать к их обсуждению основные заинтересованные стороны, которые впоследствии должны принять участие в их согласовании;

- проводить мониторинг планируемых изменений в федеральном и региональном законодательстве.

Финансовые риски.

Финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и недостаточным, вследствие этого, уровнем бюджетного финансирования, секвестированием бюджетных расходов на сферу предпринимательства, что может повлечь недофинансирование, сокращение или прекращение программных мероприятий.

Способами ограничения финансовых рисков выступают:

- ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий Программы, в зависимости от достигнутых результатов;

- определение приоритетов для первоочередного финансирования;

- планирование бюджетных расходов с применением методик оценки эффективности бюджетных расходов;

- привлечение средств областного бюджета и внебюджетного финансирования, в том числе выявление и внедрение лучшего опыта привлечения внебюджетных ресурсов.

Административные риски

Риски данной группы связаны с неэффективным управлением реализацией Программы, низкой эффективностью взаимодействия заинтересованных сторон, что может повлечь за собой потерю управляемости, нарушение планируемых сроков реализации Программы, невыполнение ее цели и задач, не достижение плановых значений показателей, снижение эффективности использования ресурсов и качества выполнения мероприятий Программы.

Основными условиями минимизации административных рисков являются:

- формирование эффективной системы управления реализацией Программы;

- повышение эффективности взаимодействия участников реализации Подпрограммы;

- регулярный мониторинг реализации и своевременная корректировка мероприятий Программы.

### 3. Подпрограммы муниципальной программы

3.1. Подпрограмма 1. «Благоустройство дворовых территорий Ардатовского муниципального округа» (далее - Подпрограмма)

3.1.1. Паспорт подпрограммы

| Ответственный исполнитель подпрограммы | Управление строительства и ЖКХ администрации Ардатовского муниципального округа |
| --- | --- |
| Соисполнители подпрограммы | Нет |
| Цель подпрограммы | Создание комфортной среды проживания и жизнедеятельности для человека, которая обеспечивает высокое качество жизни в целом. |
| Задача подпрограммы | Повышение уровня благоустройства дворовых территорий Ардатовского муниципального округа. |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | 2025-2028 годы Подпрограмма реализуется в один этап |
| Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы за весь период реализации | 11 288,2 тыс.руб. |
| Целевые индикаторы подпрограммы | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий в рамках муниципальной программы формирования комфортной городской среды |

3.1.2.Текстовая часть подпрограммы.

3.1.3. Характеристика текущего состояния

Под дворовой территорией понимается совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками (парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам.

Муниципальное образование вправе исключать из адресного перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, дворовые территории, собственники помещений многоквартирных домов которых приняли решение об отказе от благоустройства дворовой территории в рамках реализации соответствующей программы или не приняли решения о благоустройстве дворовой территории в сроки, установленные соответствующей программой. При этом исключение дворовой территории из перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, возможно только при условии одобрения соответствующего решения муниципального образования межведомственной комиссией в порядке, установленном такой комиссией.

Муниципальное образование обязано провести мероприятия по проведению работ по образованию земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, работы по благоустройству дворовых территорий которых софинансируются из бюджета субъекта Российской Федерации.

При благоустройстве дворовых территорий необходимо наличии решения собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого благоустраивается, о принятии созданного в результате благоустройства имущества в состав общего имущества многоквартирного дома.

3.1.4. Цель и задача подпрограммы

Обеспечить благоустройство дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния), исходя из минимального перечня видов работ по благоустройству дворовых территорий (ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установка скамеек, урн, иные виды работ, определенные уполномоченным органом государственной власти субъекта Российской Федерации)

Целью Подпрограммы 1 является Создание комфортной среды проживания и жизнедеятельности для человека, которая обеспечивает высокое качество жизни в целом.

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих основных задач:

- повышение уровня благоустройства  дворовых территорий Ардатовского муниципального округа.

3.1.5. Сроки и этапы реализации подпрограммы

Общий срок реализации Подпрограммы рассчитан на период с 2025 по 2028 год (в один этап).

3.1.6. Информация о целевых индикаторах отражена в  таблице 1 "Сведения о целевых индикаторах муниципальной программы ".

3.2. Подпрограмма 2. «Благоустройство и содержание общественных пространств Ардатовского муниципального округа» (далее - Подпрограмма)

3.2.1. Паспорт подпрограммы

| Ответственный исполнитель подпрограммы | Управление строительства и ЖКХ администрации Ардатовского муниципального округа |
| --- | --- |
| Соисполнители подпрограммы | Нет |
| Цель подпрограммы | Создание комфортной среды проживания и жизнедеятельности для человека, которая обеспечивает высокое качество жизни в целом. |
| Задача подпрограммы | Повышение уровня благоустройства общественных пространств (парков, скверов и т.д.) Ардатовского муниципального округа. |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | 2025-2028 годы Подпрограмма реализуется в один этап |
| Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы за весь период реализации | 34 132,4 тыс.руб. |
| Целевые индикаторы подпрограммы | Доля благоустроенных общественных пространств от общего количества общественных пространств в рамках муниципальной программы формирования комфортной городской среды |

3.2.2. Текстовая часть подпрограммы.

3.2.3. Характеристика текущего состояния

В качестве проектов благоустройства общественных территорий могут быть предложения для обсуждения и благоустройства следующие виды проектов и территорий:

- благоустройство парков/скверов;

- устройство освещения улицы/парка/сквера;

- благоустройство набережной.

- благоустройство мест для купания (пляжа);

- устройство или реконструкция детской площадки;

- благоустройство территории возле общественного здания;

- благоустройство территории вокруг памятника;

- реконструкция пешеходных зон (тротуаров) с обустройством зон отдыха (лавочек и пр.) на конкретной улице;

- очистка водоемов;

- благоустройство пустырей;

- благоустройство площадей;

- иные объекты.

Общественные территории, подлежащие благоустройству в 2018 - 2026 годы в рамках данной программы, с перечнем видов работ, планируемых к выполнению, отбираются с учетом результатов общественного обсуждения. Перечень общественных территорий формируется в соответствии с Положением о порядке проведения отбора предложений граждан, организаций о включении наиболее посещаемой территории общего пользования в муниципальную программу "Формирование комфортной городской среды на 2018 – 2026 годы". Перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2018 – 2026 годы, предлагаемый  администрацией к обсуждению заинтересованными лицами,   с перечнем видов работ, приведен в таблице № 2 к настоящей Программе.

Установить  предельной датой заключения соглашений по результатам закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях реализации муниципальной программы не позднее 1 июля года предоставления субсидии - для заключения соглашений на выполнение работ по благоустройству общественных территорий, за исключением случаев обжалования действий (бездействия) заказчика и (или) комиссии по осуществлению закупок и (или) оператора электронной площадки при осуществлении закупки товаров, работ, услуг в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок указанного обжалования.

3.2.4.  Цель и задача подпрограммы

Цель Подпрограммы 2 - Создание комфортной среды проживания и жизнедеятельности для человека, которая обеспечивает высокое качество жизни в целом.

Задача Подпрограммы 2 – Повышение  уровня  благоустройства  общественных  пространств (парков, скверов и т.д.) Ардатовского муниципального округа.

3.2.5. Сроки и этапы реализации Подпрограммы

Подпрограмма реализуется в один этап.

Сроки реализации Подпрограммы - 2025-2028 годы.

3.2.6. Информация о целевых индикаторах отражена в  таблице 1 "Сведения о целевых индикаторах муниципальной программы ".

### 4. Оценка планируемой эффективности муниципальной программы

Реализация мероприятий Программы будет признана эффективной при 100% достигнутых результатах запланированных индикаторов достижения целей.

По итогам реализации Программы планируется:

- повысить  уровень  планирования  и  реализации  мероприятий  по благоустройству (сделает их современными, эффективными, оптимальными, открытыми, востребованными гражданами);

- запустить  реализацию  механизма  поддержки мероприятий  по благоустройству, инициированных гражданами;

- запустить  механизм  финансового  и  трудового  участия  заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству;

- сформировать инструменты общественного контроля за реализацией мероприятий по благоустройству на территории Ардатовского муниципального округа.

### 5. План реализации муниципальной программы

Таблица 5

ПЛАН

РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Формирование комфортной городской среды на территории Ардатовского муниципального округа Нижегородской области на 2026 год

(наименование муниципальной программы)

| N п/п | Наименование подпрограммы, задачи, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный за выполнение мероприятия |  |  | Срок |  |  | Наименование непосредственного результата реализации мероприятия (краткое описание) | Объемы финансового обеспечения, тыс.руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | начала реализации |  | окончания реализации |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Собственные средства муниципального округа | Средства областного бюджета | Средства федерального бюджета | Прочие источники |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Всего по муниципальной программе | Управление строительства и ЖКХ администрации Ардатовского муниципального округа |  |  | 01.01.2026 |  | 31.12.2026 |  | 2 243,6 | 1 835,0 | 5 719,4 | 0,0 |
| Задача 1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий Ардатовского муниципального округа. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Подпрограмма 1. Благоустройство дворовых территорий |  |  |  |  |  |  |  | 367,5 | 1 469,9 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1. | Основное мероприятие 1. Ремонт дворовых территорий |  |  |  |  |  |  | Поддержание дворовых территорий в нормативном состоянии | 367,5 | 1 469,9 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Подпрограмма 2. Благоустройство и содержание общественных пространств |  | Управление строительства и ЖКХ администрации Ардатовского муниципального округа | 01.01.2026 |  | 31.12.2026 |  |  | 1 876,1 | 365,1 | 5 719,4 | 0,0 |
| Задача 2. Повышение уровня благоустройства общественных пространств (парков, скверов и т.д.) Ардатовского муниципального округа. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Основное мероприятие 1. Содержание объектов благоустройства и общественных пространств |  |  |  |  |  |  | Поддержание объектов благоустройства и общественных пространств в нормативном состоянии | 1 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2. | Основное мероприятие 2. Благоустройство общественных пространств на территории округа |  |  |  |  |  |  | Благоустройство общественных пространств | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.3. | Федеральный проект "Формирование комфортной городской среды" |  |  |  |  |  |  | Создание новых общественных пространств | 676,1 | 365,1 | 5 719,4 | 0,0 |

Приложение 1

к муниципальной программе

«Формирование  комфортной городской среды на территории

Ардатовского муниципального округа

Нижегородской области»

Адресный перечень дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве, и подлежащих благоустройству

| № п/п | Адрес | Виды работ |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Минимальный перечень | Дополнительный перечень |
| 2018 год |  |  |  |
| 1 | Нижегородская обл., р.п.Ардатов, ул.30 лет ВЛКСМ, д.№53-А | Ремонт проезда к дому, установка скамеек около подъездов, установка урн |  |
| 2 | Нижегородская обл., р.п.Ардатов, ул.30 лет ВЛКСМ, д.№63-А | Ремонт проезда к дому, установка скамеек около подъездов, установка урн |  |
| 3 | Нижегордская обл., р.п.Ардатов, ул.Чкалова, д.№16-А | Ремонт проезда к дому, установка скамеек около подъездов, установка урн |  |
| 4 | Нижегородская обл., р.п.Ардатов, 1-й Медицинский переулок, д.№4 | Ремонт проезда к дому, установка скамеек около подъездов, установка урн |  |
| 5 | Нижегородская обл., р.п.Ардатов, ул.Победы, д.№7 | Ремонт проезда к дому, установка скамеек около подъездов, установка урн |  |
| 6 | Нижегородская обл., р.п.Ардатов, ул.Зуева д.№61 | Ремонт проезда к дому, установка скамеек около подъездов, установка урн |  |
| 7 | Нижегородская обл., р.п.Ардатов, ул.30 лет ВЛКСМ, д.№57, д.№59 | Ремонт проезда к дому, установка скамеек около подъездов, установка урн |  |
| 8 | Нижегородская обл., р.п.Ардатов, ул.Зуева, д.№73, д.№75 | Ремонт проезда к дому, установка скамеек около подъездов, установка урн |  |
| 9 | Нижегородская обл., р.п.Ардатов, ул.Победы, д.№12, д.№14, д.№16 | Ремонт проезда к дому, установка скамеек около подъездов, установка урн |  |
| 10 | Нижегородская обл., р.п.Ардатов, ул.Крупской, д.№1, д.№3 | Ремонт проезда к дому, установка скамеек около подъездов, установка урн |  |
| 11 | Нижегородская обл., р.п.Ардатов, ул.Крупской , д.№5, д.№7 | Ремонт проезда к дому, установка скамеек около подъездов, установка урн |  |
| 12 | Нижегородская обл., р.п.Ардатов, ул.Зуева, д.№67, д.№69, д.№71 | Ремонт проезда к дому, установка скамеек около подъездов, установка урн |  |
| 13 | Нижегородская обл., р.п. Мухтолово, ул.Почтовая д.33а,32а | Ремонт проезда к дому, установка скамеек около подъездов, установка урн |  |
| 2022 год |  |  |  |
| 14 | Нижегородская обл., р.п. Ардатов, ул. Чкалова, д.11 | Ремонт проезда к дому, установка скамеек около подъездов |  |
| 15 | Нижегородская обл., р.п. Ардатов, ул. Чкалова, д.12 | Ремонт проезда к дому, установка скамеек около подъездов |  |
| 16 | Нижегородская обл., р.п. Ардатов, ул. Чкалова, д.13 | Ремонт проезда к дому, установка скамеек около подъездов |  |
| 17 | Нижегородская обл., р.п. Ардатов, ул. Чкалова, д.14 | Ремонт проезда к дому, установка скамеек около подъездов |  |
| 18 | Нижегородская обл., р.п. Ардатов, ул. Крупской, д.4 | Ремонт проезда к дому, установка скамеек около подъездов |  |
| 19 | Нижегородская обл., р.п. Ардатов, ул. Крупской, д.6 | Ремонт проезда к дому, установка скамеек около подъездов |  |
| 20 | Нижегородская обл., р.п. Ардатов, ул. Крупской, д.7А | Ремонт проезда к дому, установка скамеек около подъездов |  |
| 21 | Нижегородская обл., р.п.Ардатов, ул.Зуева, д.№58 | Ремонт проезда к дому, установка скамеек около подъездов |  |
| 22 | Нижегородская обл., р.п.Ардатов, ул.Зуева, д.№60 | Ремонт проезда к дому, установка скамеек около подъездов |  |
| 2023 год |  |  |  |
| 23 | Нижегородская обл., р.п. Ардатов,ул. Крупской д.15 | Ремонт проезда к дому |  |
| 24 | Нижегородская обл., р.п. Ардатов, ул. 30 лет ВЛКСМ д. 52 | Ремонт проезда к дому, установка скамеек около подъездов |  |
| 25 | Нижегородская обл., р.п. Ардатов, ул. Гоголя д.17-д.25 | Ремонт проезда к дому, установка скамеек около подъездов |  |
| 26 | Нижегородская обл., р.п. Ардатов, ул. Зуева д.50-д.52 | Ремонт проезда к дому, установка скамеек около подъездов |  |
| 27 | Нижегородская обл., р.п. Ардатов, ул. Крупской д.17 | Ремонт проезда к дому |  |
| 28 | Нижегородская обл., р.п. Ардатов, ул. Ленина д.47-д.49 | Ремонт проезда к дому, установка скамеек около подъездов |  |
| 29 | Нижегородская обл., р.п. Ардатов,ул. 30 лет ВЛКСМ д.48 | Ремонт проезда к дому |  |
| 30 | Нижегородская обл., р.п. Ардатов,ул. Победы д.3 | Ремонт проезда к дому, установка скамеек около подъездов |  |
| 31 | Нижегородская обл., р.п. Ардатов,ул. Советская д.10 | Ремонт проезда к дому, установка скамеек около подъездов |  |
| 2024 год |  |  |  |
| 32 | Нижегородская обл., р.п. Ардатов, ул. Победы д.1 | Ремонт проезда к дому, установка скамеек около подъездов |  |
| 33 | Нижегородская обл., р.п. Ардатов,ул. Советская д.1 | Ремонт проезда к дому, установка скамеек около подъездов |  |
| 34 | Нижегородская обл., р.п. Ардатов, ул. Зуева д.62А | Ремонт проезда к дому, установка скамеек около подъездов |  |
| 35 | Нижегородская обл., р.п. Ардатов, ул. Крупская д.8 | Ремонт проезда к дому, установка скамеек около подъездов |  |
| 36 | Нижегородская обл., р.п. Ардатов, ул. Крупская д.10 | Ремонт проезда к дому, установка скамеек около подъездов |  |
| 37 | Нижегородская обл., р.п. Ардатов, ул. Зуева д.54, д.56, д.60, д.62 | Ремонт проезда к дому, установка скамеек около подъездов |  |
| 38 | Нижегородская обл., р.п. Мухтолово, ул. Заводская д.51А | Ремонт проезда к дому, установка скамеек около подъездов |  |
| 39 | Нижегородская обл., р.п. Мухтолово, ул. Клубная д.6А, 7А | Ремонт проезда к дому, установка скамеек около подъездов |  |
| 40 | Нижегородская обл., р.п. Мухтолово, ул. Энергетиков д.1, д. 2 | Ремонт проезда к дому, установка скамеек около подъездов |  |
| 2025 год |  |  |  |
| 41 | Нижегородская обл., р.п. Мухтолово, ул. Победы д.1, д. 2 | Ремонт проезда к дому, установка скамеек около подъездов |  |

Приложение 2

к муниципальной программе

«Формирование  комфортной городской среды на территории

Ардатовского муниципального округа

Нижегородской области»

Адресный перечень  общественных  пространств, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству

| № п./п. |  | Адрес | Наименование мероприятия по благоустройству общественной территории |  | Объем, Ед. |  | Объем средств, направленных на финансирование мероприятий, тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Всего | Федеральный бюджет | Областной бюджет |  | Бюджет округа |  |
| 2023 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Нижегородская обл., Ардатовский р-н, р.п.Мухтолово |  | Благоустройство парка р.п. Мухтолово Ардатовского округа Нижегородской области | 1 |  | 5472,972 |  | 4728,648 |  | 197,027 |  | 547,297 |
| 2024 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Нижегородская обл., Ардатовский р-н, р.п.Ардатов |  | Благоустройство общественного пространства. Площадь соборная в округе р.п. Ардатов | 1 |  | 5675,670 |  | 4903,800 |  | 204,300 |  | 567,570 |
| 2025 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Нижегородская обл., Ардатовский р-н, р.п.Ардатов |  | Благоустройство пруда "Техникумовский" в р.п. Ардатов Ардатовского муниципального округа Нижегородской области | 1 |  | 7408,449 |  | 6400,900 |  | 266,704 |  | 740,845 |
| 2026 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Нижегородская обл., Ардатовский р-н, р.п.Ардатов |  | Благоустройство общественного пространства "Школа на красивом побережье в р.п. Ардатов Ардатовского муниципального округа Нижегородской области» | 1 |  | 6846,161 |  | 5719,400 |  | 365,068 |  | 761,693 |

Приложение 3

к муниципальной программе

«Формирование  комфортной городской среды на территории

Ардатовского муниципального округа

Нижегородской области»

Визуализированный перечень

образцов элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на дворовой территории многоквартирного дома, сформированный исходя из минимального перечня.

- Уличные фонари:

- Скамья:

- Урна:

Приложение 4

к муниципальной программе

«Формирование  комфортной городской среды на территории

Ардатовского муниципального округа

Нижегородской области»

Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству.

| № п/п | Название объекта | Адрес местонахождения объекта | Виды работ |
| --- | --- | --- | --- |
| пример | жилой дом |  | Ремонт фасада, вырубка ветхих деревьев, озеленение |

Благоустройство  объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в Программе в 2025-2028 году не предусмотрено.

Перечень основных мероприятий Программы последующего финансового года определяется исходя из результатов реализации мероприятий Программы предыдущего финансового года путем внесения в нее изменений.»

2. Постановление администрации Ардатовского муниципального округа Нижегородской области от 01.04.2025 №482 «О внесении изменений в постановление администрации

Ардатовского муниципального округа Нижегородской области  от 07.04.2023 № 395» отменить.

3. Отделу организационно-кадровой работы администрации Ардатовского муниципального округа Нижегородской области обеспечить:

3.1. официальное опубликование настоящего постановления в газете «Наша жизнь»;

3.2.обнародование настоящего постановления путем размещения на информационных стендах, расположенных:

- в помещении администрации Ардатовского муниципального округа, расположенного по адресу: Нижегородская область, м.о. Ардатовский, р.п. Ардатов, ул. Ленина, д.28;

-в помещении муниципального бюджетного учреждения культуры «Межпоселенческая библиотечная система» Ардатовского муниципального округа, расположенном по адресу: Нижегородская область, м.о. Ардатовский, р.п. Ардатов, ул. Ленина, д. 35;

- в помещениях, занимаемых территориальными отделами администрации Ардатовского муниципального округа.

3.3. размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации Ардатовского муниципального округа в информационно-коммуникационной сети интернет по адресу: https:// ardatov.nobl.ru.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Ардатовского муниципального округа Нижегородской области, начальника управления финансов.

Врип главы местного самоуправления                                                                             С.В. Будашова