
Администрация

Ардатовского муниципального округа

Нижегородской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.03.2026








№ 402

О внесении изменений в постановление администрации Ардатовского муниципального округа Нижегородской области от 27.03.2024 № 384

В целях приведения муниципальных правовых актов администрации Ардатовского муниципального округа Нижегородской области в соответствие с действующим законодательством администрация Ардатовского муниципального округа Нижегородской области п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в постановление администрации Ардатовского муниципального округа Нижегородской области от 27.03.2024 №384 " Об утверждении муниципальной программы "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Нижегородской области" (далее - Постановление) следующие изменения:

1.1. Муниципальную программу " Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Нижегородской области " изложить в следующей редакции:

«Утверждена постановлением

администрации Ардатовского

 муниципального округа

Нижегородской области 

от 27.03.2024 №384
1. Паспорт  муниципальной программы 
Паспорт
муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Нижегородской области»
	Куратор муниципальной программы
	Будашова Светлана Владимировна, Заместитель главы администрации Ардатовского муниципального округа Нижегородской области

	Ответственный исполнитель муниципальной программы
	Управление строительства и ЖКХ администрации Ардатовского муниципального округа

	Соисполнители муниципальной программы
	нет

	Период реализации муниципальной программы
	2025 год – 2028 год

	Цели муниципальной программы
	Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан на территории Ардатовского муниципального округа

	Подпрограммы муниципальной программы
	-


	Объемы финансового обеспечения за весь период реализации.
	98 343,3 тыс. руб. в т.ч.:
2025 – 64 845,3 тыс. руб.
2026 – 33 498,0 тыс. руб.
2027 – 0,0 тыс. руб.
2028 -  0,0 тыс. руб.

	Целевые индикаторы муниципальной программы
	- Количество аварийных  домов, подлежащих расселению    
- Площадь  аварийных  домов, подлежащих расселению    

	Связь с национальными целями развития Российской Федерации/государственными программами Нижегородской области
	Государственная программа «Развитие жилищного строительства и ликвидация аварийного жилищного фонда на территории Нижегородской области», утвержденным приказом Министерства от 26 декабря 2023 г. № 328-298/23


2. Текстовая часть муниципальной программы.
2.1. Характеристика текущего состояния.
Одним из приоритетов жилищной политики Ардатовского муниципального округа Нижегородской области (далее - округ) является обеспечение комфортных условий проживания, в том числе обеспечение прав граждан, проживающих в жилых домах, не отвечающих установленным санитарным и техническим требованиям. В настоящее время дефицит жилых помещений, существующий на территории Ардатовского муниципального округа Нижегородской области, усугубляется большой степенью износа жилищного фонда, несоответствием условий проживания в нем нормативным требованиям.

Проблема аварийного жилищного фонда - источник целого ряда отрицательных социальных тенденций. Условия проживания в аварийном жилищном фонде негативно влияют на здоровье граждан и на демографию, зачастую понижают социальный статус гражданина, не дают возможности реализовать право на приватизацию жилого помещения. Проживание в аварийных жилых помещениях практически всегда сопряжено с низким уровнем благоустройства, что создает неравенство доступа граждан к ресурсам городского хозяйства и снижает возможности их использования. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда является одной из наиболее актуальных проблем, существующих в Ардатовском муниципальном районе Нижегородской области, и требует скорейшего решения их с использованием программно-целевого метода.

Программа основывается на данных управления строительства и ЖКХ администрации округа, которые приведены в реестре многоквартирных домов, признанных до 1 января 2022 года в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации (приложение 1 к настоящей Программе).

2.2. Цели, задачи муниципальной программы.
Основной целью Программы является создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан на территории Ардатовского муниципального округа
Задача программы:

1. Переселение граждан из жилых помещений, находящихся в аварийных многоквартирных домах, в благоустроенные жилые помещения в возможно сжатые сроки.

2.3. Сроки и этапы реализации муниципальной  программы
Программа предусматривает комплекс мероприятий, реализация которых будет осуществляться с 2025 по 2028 год включительно.

Перечень аварийных МКД, в отношении которых планируется переселение граждан в рамках реализации Программы, определен. Он включает в себя 6 МКД - 31 жилых помещения площадью 1 101,16 кв. м. Приведен в Приложении 1 к Программе.

Все дома, признанные аварийными и подлежащими сносу, занесены в Реестр аварийных МКД по Ардатовскому муниципальному району Нижегородской области до 01.01.2022, включены в Программу, направленную на ликвидацию аварийного жилищного фонда. 

2.4. Целевые индикаторы муниципальной программы.
Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации Программы представлены в таблице 1.

Таблица 1
Сведения о целевых индикаторах муниципальной программы
	N п/п
	Наименование цели муниципальной программы, подпрограммы, задачи, целевого индикатора
	Единица измерения
	Значение показателя целевого индикатора

	
	
	
	2025
	2026
	2027
	2028

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.
	Цель 1. Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан на территории Ардатовского муниципального округа

	1.1.
	Задача 1. Переселение граждан из жилых помещений, находящихся в аварийных многоквартирных жомах, в благоустроенные жилые помещения

	
	Целевые индикаторы

	
	Количество благоустроенных жилых помещений, предоставляемых гражданам, переселяющихся из аварийного жилищного фонда 
	ед.
	19
	0
	0
	31

	
	Непосредственные результаты
	

	
	Количество человек переселенных из аварийного жилищного фонда 
	ед.
	37
	0
	0
	51


Таблица 2

Методика расчета целевых индикаторов муниципальной программы
	N п/п
	Наименование показателя целевого индикатора
	Единица измерения
	НПА, определяющий методику расчета показателя целевого индикатора
	Расчет показателя целевого индикатора
	Исходные данные для расчета значений показателя целевого индикатора

	
	
	
	
	формула расчета
	буквенное обозначение переменной в формуле расчета
	источник исходных данных
	метод сбора исходных данных
	периодичность сбора и срок представления исходных данных

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	Количество благоустроенных жилых помещения, предоставляемых гражданам, переселяющихся из аварийного жилищного фонда
	ед.
	Нерасчётный индикатор
	
	
	Акт приемки жилого помещения
	
	Ежемесячная за отчетный период


2.5. Меры правового регулирования.
Для достижения целей Программы принятие нормативно правовых актов не требуется.

2.6. Обоснование объема финансовых ресурсов.
Информация по ресурсному обеспечению Программы отражается в таблице 3.

Таблица 3
Финансовое обеспечение муниципальной программы 
	N п/п
	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия
	Ответственный исполнитель, соисполнитель
	Расходы, тыс.руб.
	Всего

	
	
	
	2025


	2026


	2027


	2028


	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	Муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Нижегородской области» 
 (всего) в том числе:
	Управление строительства и ЖКХ администрации Ардатовского муниципального округа Нижегородской области
	64 845,3
	33 498,0
	0,0
	0,0
	98 343,3

	
	Бюджетные ассигнования (всего) в т.ч.:
	
	64 845,3
	33 498,0
	0,0
	0,0
	98 343,3

	
	федеральный бюджет
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	областной бюджет
	
	63 045,8
	31 823,1
	0,0
	0,0
	94 868,9

	
	местный бюджет 
	
	1 799,5
	1 674,9
	0,0
	0,0
	3 474,4

	
	прочие источники
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	Внебюджетные источники
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1
	Основное мероприятие 1. Проектирование и строительство многоквартирных жилых домов на территории округа  (всего), в том числе:
	Управление строительства и ЖКХ администрации Ардатовского муниципального округа Нижегородской области
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	Бюджетные ассигнования (всего) в т.ч.:
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	федеральный бюджет
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	областной бюджет
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	местный бюджет 
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	прочие источники
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	Внебюджетные источники
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2
	Федеральный проект. Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда (всего), в том числе:
	Управление строительства и ЖКХ администрации Ардатовского муниципального округа Нижегородской области
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	Бюджетные ассигнования (всего) в т.ч.:
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	федеральный бюджет
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	областной бюджет
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	местный бюджет 
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	прочие источники
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	Внебюджетные источники
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	3
	Федеральный проект «Жилье» (всего) в т.ч.:
	Управление строительства и ЖКХ администрации Ардатовского муниципального округа Нижегородской области
	64 845,3
	33 498,0
	0,0
	0,0
	98 343,3

	
	Бюджетные ассигнования (всего) в т.ч.:
	
	64 845,3
	33 498,0
	0,0
	0,0
	98 343,3

	
	федеральный бюджет
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	областной бюджет
	
	63 045,8
	31 823,1
	0,0
	0,0
	94 868,9

	
	местный бюджет 
	
	1 799,5
	1 674,9
	0,0
	0,0
	3 474,4

	
	прочие источники
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	Внебюджетные источники
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0


2.7. Анализ рисков реализации муниципальной программы.
Правовые риски
Правовые риски связаны с изменением федерального и регионального законодательства, длительностью формирования нормативной правовой базы, необходимой для эффективной реализации Программы. Это может привести к существенному увеличению планируемых сроков или изменению условий реализации мероприятий Программы.

Для минимизации воздействия данной группы рисков планируется:

- на этапе разработки проектов документов привлекать к их обсуждению основные заинтересованные стороны, которые впоследствии должны принять участие в их согласовании;

- проводить мониторинг планируемых изменений в федеральном и региональном законодательстве.

Финансовые риски.
Финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и недостаточным, вследствие этого, уровнем бюджетного финансирования, секвестированием бюджетных расходов на сферу предпринимательства, что может повлечь недофинансирование, сокращение или прекращение программных мероприятий.

Способами ограничения финансовых рисков выступают:

- ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий Программы, в зависимости от достигнутых результатов;

- определение приоритетов для первоочередного финансирования;

- планирование бюджетных расходов с применением методик оценки эффективности бюджетных расходов;

- привлечение средств областного бюджета и внебюджетного финансирования, в том числе выявление и внедрение лучшего опыта привлечения внебюджетных ресурсов.

Административные риски
Риски данной группы связаны с неэффективным управлением реализацией Программы, низкой эффективностью взаимодействия заинтересованных сторон, что может повлечь за собой потерю управляемости, нарушение планируемых сроков реализации Программы, невыполнение ее цели и задач, не достижение плановых значений показателей, снижение эффективности использования ресурсов и качества выполнения мероприятий Программы.

Основными условиями минимизации административных рисков являются:

- формирование эффективной системы управления реализацией Программы;

- повышение эффективности взаимодействия участников реализации Подпрограммы;

- регулярный мониторинг реализации и своевременная корректировка мероприятий Программы.

     3. Оценка планируемой эффективности муниципальной программы 

Оценка эффективности выполнения муниципальной программы проводится для обеспечения ответственного исполнителя, иных заинтересованных органов местного самоуправления оперативной информацией о ходе и промежуточных результатах достижения цели, решения задач и выполнения мероприятий муниципальной программы. Результаты оценки эффективности используются для корректировки плана реализации, а также подготовки предложений по внесению в установленном порядке корректив непосредственно в муниципальную программу.

Основными ожидаемыми результатами реализации Программы по итогам 2028 года будут:

1. Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан на территории Ардатовского муниципального округа Нижегородской области.

2. Переселение граждан, выселяемых из жилых помещений, находящихся в подлежащих сносу аварийных многоквартирных домах, в благоустроенные жилые помещения до конца 2028 года.

3. Ликвидация (реконструкция) аварийных многоквартирных домов (далее-МКД).

4. Использование освободившихся земельных участков после сноса аварийных МКД под строительство новых объектов недвижимости по итогам реализации Программы.

4. План реализации муниципальной программы 

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Нижегородской области на 2026 год
Таблица 4

	N п/п
	Наименование подпрограммы, задачи, основного мероприятия, мероприятия
	Ответственный за выполнение мероприятия
	Срок
	Наименование непосредственного результата реализации мероприятия  (краткое описание)


	Объемы финансового обеспечения, тыс.руб.

	
	
	
	начала реализации
	окончания реализации
	
	

	
	
	
	
	
	
	Собственные средства муниципального округа
	Средства областного бюджета
	Средства федерального бюджета
	Прочие источники

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	Всего по муниципальной программе «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Нижегородской области» 
	Управление строительства и ЖКХ администрации Ардатовского муниципального округа
	01.01.2026
	31.12.2026
	
	1 674,9
	31 823,1
	0,0
	0,0

	Задача 1. Переселение граждан из жилых помещений, находящихся в аварийных многоквартирных жомах, в благоустроенные жилые помещения
	
	
	
	
	

	1.1.
	Федеральный проект «Жилье»
	Проведение мероприятий
	1 674,9
	31 823,1
	0,0
	0,0


3. Постановление администрации Ардатовского муниципального округа Нижегородской области от 01.04.2025 №477 «О внесении изменений в постановление администрации Ардатовского муниципального округа Нижегородской области  от 07.04.2023 № 395» отменить.

4. Отделу организационно-кадровой работы администрации Ардатовского муниципального округа Нижегородской области обеспечить:
4.1. официальное опубликование настоящего постановления в газете «Наша жизнь»;

4.2.обнародование настоящего постановления путем размещения на информационных стендах, расположенных: 

- в помещении администрации Ардатовского муниципального округа, расположенного по адресу: Нижегородская область, м.о. Ардатовский, р.п. Ардатов, ул. Ленина, д.28; 

-в помещении муниципального бюджетного учреждения культуры «Межпоселенческая библиотечная система» Ардатовского муниципального округа, расположенном по адресу: Нижегородская область, м.о. Ардатовский, р.п. Ардатов, ул. Ленина, д. 35;

- в помещениях, занимаемых территориальными отделами администрации Ардатовского муниципального округа.
4.3. размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации Ардатовского муниципального округа в информационно-коммуникационной сети интернет по адресу: https:// ardatov.nobl.ru.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Ардатовского муниципального округа Нижегородской области, начальника управления финансов.

Врип главы местного самоуправления





С.В. Будашова
22

