Администрация

Ардатовского муниципального округа

Нижегородской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.03.2026							№ 280

Об утверждении Плана мероприятий по организации безаварийного пропуска весеннего половодья в 2026 году на территории Ардатовского муниципального округа Нижегородской области

В соответствии с Федеральным законом от 21.07.1997 года № 117-ФЗ, Федеральным законом от 21.12.1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Законом Нижегородской области от 04.01.1996 года № 17-З «О защите населения и территорий Нижегородской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», в целях организации безаварийного пропуска весеннего половодья на территории Ардатовского муниципального округа Нижегородской области, своевременного проведения противопаводковых мероприятий по защите населения, жилых, хозяйственных и промышленных объектов от воздействия паводковых вод и сохранения нормальной экологической обстановки на территории муниципального округа, администрация Ардатовского муниципального округа Нижегородской области п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по организации безаварийного пропуска весеннего половодья в 2026 году на территории Ардатовского муниципального округа Нижегородской области.

2. Отделу организационно-кадровой работы администрации Ардатовского муниципального округа Нижегородской области обеспечить:

2.1 обнародование настоящего постановления путем размещения на информационных стендах, расположенных:

- в помещении администрации Ардатовского муниципального округа, расположенного по адресу: Нижегородская область, Ардатовский муниципальный округ, р.п. Ардатов, ул. Ленина, д. 28;

- в помещении муниципального бюджетного учреждения культуры «Межпоселенческая библиотечная система» Ардатовского муниципального округа, расположенном по адресу: Нижегородская область, Ардатовский муниципальный округ, р.п. Ардатов, ул. Ленина, д.35;

- в помещениях, занимаемых территориальными отделами администрации Ардатовского муниципального округа.

2.2. размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации Ардатовского муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: https://ardatov.nobl.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Врип главы местного самоуправления					С.В. Будашова

УТВЕРЖДАЮ:

Врип главы местного

самоуправления Ардатовского муниципального округа

Нижегородской области

______________ С.В. Будашова

«__»____________2026 г.

План мероприятий

по организации безаварийного пропуска весеннего половодья

в 2026 году на территории Ардатовского муниципального округа

Нижегородской области

| № п.п. | Мероприятия | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- |
| 1. | Создание противопаводковой комиссии по обеспечению безаварийного пропуска весеннего половодья в 2026 году | Начальники территориальных отделов администрации Ардатовского муниципального округа |
| 2. | Подготовка нормативных правовых актов и распорядительных документов с целью организации работ по подготовке к безаварийному пропуску весеннего половодья в 2026 г. и обеспечению безопасной эксплуатации ГТС, защиты населённых пунктов, расположенных в зонах возможного подтопления, а также жизнеобеспечения населения и создания необходимых резервов | Начальники территориальных отделов администрации Ардатовского муниципального округа |
| 3. | Устранение опасных для ГТС повреждений, в том числе размывов в зоне отводящих участков русел рек или отводящих каналов, размывов водобоя, рисбермы, берегов плотин и их оснований | Начальники территориальных отделов администрации Ардатовского муниципального округа |
| 4. | Выполнение ремонтно-восстановительных работ гидромеханического оборудования, имеющегося на ГТС | Начальники территориальных отделов администрации Ардатовского муниципального округа |
| 5. | Проверка плотин, мостов на предмет их технической исправности и готовности к весеннему половодью. Определение объёма работ по их подготовке к паводку, необходимые для этого финансовые и материальные ресурсы | Начальники территориальных отделов администрации Ардатовского муниципального округа |
| 6. | Обеспечение финансирования расходов на проведение противопаводковых мероприятий по безаварийному пропуску весеннего половодья на территории округа в пределах средств, предусмотренных на эти цели в целевом финансовом резерве для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий | Управление финансов администрации Ардатовского муниципального округа |
| 7. | Подготовка водоприемных, водоотводящих, водосбросных, дренажных и ливнеотводящих сетей и систем, в том числе водопропускных труб, расположенные в теле дорог, к надежной эксплуатации в паводковый период | Начальники территориальных отделов администрации Ардатовского муниципального округа |
| 8. | Выполнение необходимых противооползневых работ с целью недопущения обрушений бортов рабочих площадок и транспортных берм, используемых для обслуживания объектов ГТС (при наличии) | Начальники территориальных отделов администрации Ардатовского муниципального округа |
| 9. | Обеспечение готовности ГТС, расположенных на руслах рек, к регулированию режимов сработки накопленных и транзитных паводковых расходов, а также готовности к ликвидации ледовых заторов | Начальники территориальных отделов администрации Ардатовского муниципального округа |
| 10. | Регулирование уровня воды в водоемах в период пикового прохождения паводковых вод с учетом сложившейся метеорологической обстановки. | Начальники территориальных отделов администрации Ардатовского муниципального округа |
| 11. | Обеспечение запаса резервного оборудования, горюче-смазочных материалов, запасных частей, дополнительных источников электроснабжения и других материальных и финансовых средств, необходимых для предупреждения, локализации и ликвидации последствий возможных аварий и чрезвычайных ситуаций, а также готовность аварийно-спасательных подразделений и бригад к ликвидации возможных аварий и чрезвычайных ситуаций | Начальники территориальных отделов администрации Ардатовского муниципального округа |
| 12. | Обеспечение постоянной готовности автодорог, систем внутреннего оповещения персонала о возникновении ЧС, систем локального оповещения населения об угрозе аварийной ситуации, а также систем связи с региональными службами МЧС и заинтересованными территориальными органами | Начальник отдела по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации Ардатовского муниципального округа |
| 13. | Согласование с дорожными службами предполагаемых мест стоянок транспортных средств, маршрутов движения аварийной и специальной техники, привлекаемой в состав аварийно-спасательных подразделений на время прохождения паводка | Начальник отдела по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации Ардатовского муниципального округа |
| 14. | Обеспечение круглосуточного наблюдения за уровнем воды в прудах и водохранилищах, осадками, смещениями и деформациями подпорных ГТС, состоянием водоприемных и водопропускных сооружений, фильтрационными режимами в основании и теле дамб (плотин), работой дренажных и противофильтрационных устройств, воздействием льда на ГТС во время пикового прохождения паводка | Начальники территориальных отделов администрации Ардатовского муниципального округа |
| 15. | Организация контроля оперативно-диспетчерской службы на территории округа, эффективности деятельности и организации взаимодействия территориальных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления и организаций, связанных с обеспечением нормальных условий жизнедеятельности населения во время экстремальных погодных явлений, паводка | Начальник отдела по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации Ардатовского муниципального округа |
| 16. | Выполнение мероприятий по очистке постоянных и временных водотоков в границах населенных пунктов, завершить запланированные в текущем году инженерные мероприятия по отводу от населенных пунктов талых и дождевых вод | Начальники территориальных отделов администрации Ардатовского муниципального округа |
| 17. | Обеспечение размещения в сети Интернет на официальном сайте администрации информации о проводимых мероприятиях по обеспечению безаварийного прохождения весеннего половодья в 2026 году | Сектор экологии и административно-технического мониторинга Ардатовского муниципального округа; отдел организационно - кадровой работы администрации Ардатовского муниципального округа |

Начальник сектора экологии и административно-

технического мониторинга администрации

Ардатовского муниципального округа                                                                          А.К.Филин