Администрация

Ардатовского муниципального округа

Нижегородской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.03.2026







№ 400

О проведении месячника по благоустройству и санитарной очистке территории Ардатовского муниципального округа Нижегородской области

В целях повышения уровня благоустройства и очистки территории от мусора населенных пунктов Ардатовского муниципального округа Нижегородской области  администрация Ардатовского муниципального округа
п о с т а н о в л я е т : 

1. Объявить на территории Ардатовского муниципального округа Нижегородской области месячник по благоустройству и санитарной очистке территории от мусора с 1 апреля по 15 мая 2026 года.

2. Рекомендовать начальникам территориальных отделов администрации Ардатовского муниципального округа Нижегородской области (далее округа) организовать проведение месячника по благоустройству и санитарной очистке от мусора соответствующих территорий Ардатовского муниципального округа Нижегородской области (далее месячник) и обеспечить:
2.1. Привлечение к проведению месячника организаций Ардатовского муниципального округа Нижегородской области (далее округа) всех форм собственности, расположенных на территории округа и населения по месту жительства.

2.2. Предоставление информации о проделанной работе по проведению месячника по благоустройству и санитарной  очистке территорий от мусора в сектор экологии и  административно технического мониторинга администрации округа ежедекадно в сроки до 10 апреля, 22 апреля, 04 мая, 14  мая 2026 года в соответствии с приложением 1 к настоящему Постановлению.

2.3. Проведение агитационной работы среди населения и организаций всех форм собственности по проведению месячника по благоустройству и санитарной очистке территорий от мусора муниципальных образований округа.

3. Отделу организационно-кадровой работы администрации Ардатовского муниципального округа Нижегородской области обеспечить:
3.1. официальное опубликование настоящего постановления в газете «Наша жизнь»;
3.2. обнародование настоящего постановления путем размещения на информационных стендах, расположенных:

- в помещении администрации Ардатовского муниципального округа, расположенного по адресу: Нижегородская область, Ардатовский муниципальный округ, р.п. Ардатов, ул. Ленина, д. 28;

- в помещении муниципального бюджетного учреждения культуры «Межпоселенческая библиотечная система» Ардатовского муниципального округа, расположенном по адресу: Нижегородская область, Ардатовский муниципальный округ, р.п. Ардатов, ул. Ленина, д.35;

- в помещениях, занимаемых территориальными отделами администрации Ардатовского муниципального округа.

3.3. размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации Ардатовского муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: https://ardatov.nobl.ru.
4. Постановление администрации Ардатовского муниципального округа Нижегородской области от 24.03.2025 № 433 «О проведении месячника по благоустройству и санитарной очистке территории Ардатовского муниципального округа Нижегородской области» отменить. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Врип главы местного самоуправления




С.В. Будашова

Приложение № 1

к постановлению администрации

Ардатовского муниципального округа

Нижегородской области 31.03.2026  № 400

Информация

о выполнении мероприятий по благоустройству 

и санитарной очистке территорий

Ардатовского муниципального округа Нижегородской области
	№

п/п  
	Мероприятия  
	Ед. изм.  
	Планируемый объем работ по благоустройству и санитарной очистке территории в текущем году
	Выполненный объем  работ  
	%

выполнения

(гр. 7 / 4 x 100)



	
	
	
	
	с 5 апреля по 15 апреля 
	с 16 апреля по 15 мая
	всего за период месячника  
	

	1 
	2 
	3 
	4 
	5 
	
	6 
	7 

	1. 
	Вывезено мусора, в том числе:
	куб. м 
	400
	
	
	
	

	
	вывезено мусора с  кладбищ и мемориалов 
	куб. м 
	170
	
	
	
	

	2. 
	Отремонтировано асфальтобетонного покрытия (ямочный ремонт)
	кв. м 
	-
	
	
	
	

	3. 
	Отремонтировано тротуаров 
	кв. м 
	-
	
	
	
	

	4. 
	Отремонтировано детских площадок 
	ед.
	4
	
	
	
	

	5. 
	Отремонтировано спортивных площадок 
	ед.
	-
	
	
	
	

	6
	Спилено аварийных и сухих деревьев 
	ед.
	10
	
	
	
	

	7
	Отремонтировано контейнерных площадок 
	ед.
	1
	
	
	
	

	8
	Оборудовано вновь контейнерных площадок 
	ед.
	-
	
	
	
	

	9
	Установлено контейнеров 
	ед.
	-
	
	
	
	

	10
	Заменено контейнеров 
	ед.
	-
	
	
	
	

	11
	Установлено урн 
	ед.
	-
	
	
	
	

	12
	Посажено деревьев 
	ед.
	105
	
	
	
	

	13
	Очищено газонов от мусора 
	кв. м 
	2850
	
	
	
	

	14
	Разбито цветников 
	ед.
	7
	
	
	
	

	15
	Отремонтировано (восстановлено)

памятников и мемориалов 
	ед.
	37
	
	
	
	

	16.
	Количество человек, принимавших участие в месячнике по благоустройству, в том числе:
	чел.
	4500
	
	
	
	

	17
	количество работников сферы ЖКХ 
	чел.
	32
	
	
	
	

	18
	количество привлеченного населения, в том числе рабочих, служащих, студентов, учащихся
	чел.
	4468
	
	
	
	

	19
	Количество техники, задействованной по благоустройству, в том числе:
	ед.
	8
	
	
	
	

	20
	количество техники, имеющейся в фактическом наличии у служб ЖКХ 
	ед.
	4
	
	
	
	

	21
	количество привлеченной техники 
	ед.
	4
	
	
	
	


Примечание. приложить к заполняемой таблице поадресный перечень объектов по п.3, 4, 5. 

Должность ____________ Подпись __________ Ф.И.О. ____________

Телефон ____________

"___" ___________ 2026 г.
