Администрация

Ардатовского муниципального округа

Нижегородской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.03.2023									№ 284

Об утверждении муниципальной программы «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры Ардатовского муниципального округа Нижегородской области»

В целях упорядочения финансирования объектов капитального строительства в 2023-2025г., в соответствии со статьей 79 Бюджетного кодекса РФ, согласно Устава муниципального образования Ардатовского муниципального округа Нижегородской области администрация Ардатовского муниципального округа Нижегородской области

п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры Ардатовского муниципального округа Нижегородской области» согласно приложения 1 к настоящему постановлению.

2. Отделу организационно-кадровой работы администрации Ардатовского муниципального округа Нижегородской области обнародовать и разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Ардатовского муниципального округа Нижегородской области.

3. Постановление администрации Ардатовского муниципального округа Нижегородской области от 30.12.2022 № 796 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры Ардатовского муниципального округа Нижегородской области» отменить.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой

Глава местного самоуправления							Г.В. Жданкин

Приложение 1

к постановлению № 824 от 20.03.2023

Паспорт

муниципальной программы «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры Ардатовского муниципального округа Нижегородской области»

(далее - Программа)

| Муниципальный заказчик-координатор Программы | Администрация Ардатовского муниципального округа Нижегородской области (отдел строительства и ЖКХ администрации Ардатовского муниципального округа) |
| --- | --- |
| Соисполнители Программы | Территориальные отделы администрации Ардатовского муниципального округа |
| Цели Программы | Создание материальной базы развития социальной и инженерной инфраструктуры для обеспечения решения главной стратегической цели – повышения качества жизни населения Ардатовского муниципального округа Нижегородской области, улучшение обеспечения населения Ардатовского муниципального округа Нижегородской области социальными объектами и коммунальными услугами. |
| Задачи Программы | 1. Повышение уровня обеспеченности объектами социальной и инженерной инфраструктуры населения Ардатовского муниципального округа Нижегородской области. 2. Повышение оснащенности объектов социальной инфраструктуры инженерными коммуникациями. |
| Этапы и сроки реализации Программы | Программа реализовывается в течение 2023 – 2025 годов |
| Объем расходов на реализацию Программы за счет всех источников финансирования | Всего по Программе за 2023 - 2025 годы – 624 482, 416 тыс. рублей, в т.ч. по годам: 2023 год – 326 784,435 тыс. рублей 2024 год – 273 412,000 тыс. рублей 2025 год – 24 285,981 тыс. рублей |
| Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов | Индикатор 1: Обеспеченность населения р.п.Мухтолово качественными услугами водоснабжения; Непосредственный результат 1: Ввод в эксплуатацию водозаборных сооружений и водовода. Индикатор 2: Обеспеченность населения р.п.Мухтолово качественными услугами теплоснабжения; Непосредственный результат 2: Пуск в эксплуатацию газовых котельных. |
|  | 2. Текстовая часть Программы |

  - Общая характеристика сферы реализации Программы

Социально-экономическое развитие Ардатовского муниципального округа Нижегородской области зависит от качества жизни населения, на которое влияют обеспеченность жильем, услугами образования, здравоохранения, физкультуры и спорта, бытового, транспортного, культурного обслуживания.

Успешное выполнение данных задачи возможно только при консолидации усилий всех уровней власти.

Выравнивание существующего уровня различий в обеспеченности объектами социальной и инженерной инфраструктуры - задача, на решение которой непосредственно направлена данная Программа.

Строительство и реконструкция объектов социальной и инженерной инфраструктуры на территории Ардатовского муниципального округа будет способствовать повышению уровня обеспеченности территорий района этими объектами и значительно улучшит качество жизни населения.

Настоящая Программа включает в себя комплекс мероприятий (строительство и реконструкцию объектов социальной и инженерной инфраструктуры, проведение проектно-изыскательских работ и разработку проектно-сметной документации), повышающих обеспеченность населения Ардатовского муниципального округа объектами социальной и коммунальной инфраструктуры и оснащенность самих объектов системами водо - и газоснабжения.

В первоочередном порядке в Программу включаются:

- объекты, обеспеченные софинансированием из областного бюджета;

- переходящие объекты, подлежащие завершению и вводу в эксплуатацию в 2023-2024 годах.

В рамках Программы приоритетным является решение социальных задач, наибольший объем средств областного бюджета направляется на:

- строительство объектов коммунальной инфраструктуры в сельской местности.

- проектирование и строительство станции водозабора и водовода до р.п.Мухтолово.

Для обеспечения надежного и безопасного функционирования системы жизнеобеспечения населения необходимо проведение реконструкции, строительства новых объектов социальной сферы, приведения сетей и сооружений жилищно-коммунального хозяйства в соответствие с действующими нормативными требованиями.

2.2. Приоритетные направления реализации Программы, цели и задачи,

описание основных ожидаемых конечных результатов Программы,

сроков и этапов ее реализации

2.2.1. Приоритеты муниципальной политики

в сфере реализации Программы

Программа является организационной основой инвестиционной политики района, призванной обеспечить эффективное использование инвестиционных возможностей бюджета района.

Программа разработана в соответствии со стратегическими, среднесрочными и краткосрочными целями и задачами социально-экономического развития района, определяет основные направления инвестиционной деятельности района на 2023-2024 годы, учитывая демографическую, социально-экономическую ситуацию района.

Приоритетные направления Программы:

- повышение качества жизни населения посредством улучшения качества предоставления образовательных услуг, услуг дошкольного образования;

- улучшение качества  и бесперебойности оказания услуг водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения;

- расселение аварийного фонда;

Нормативно- правовой базой для разработки Программы являются:

- Федеральный закон от 25.02.1999 № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений»;

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

2.2.2. Основные цели и задачи Программы

Цель Программы – создание благоприятных условий жизни населения Ардатовского округа.

Для реализации поставленной цели должны быть решены следующие задачи:

- строительство объектов социальной сферы;

- проведение капитального ремонта зданий учреждений социальной сферы;

- обеспечение эффективности и надежности функционирования жилищно-коммунального хозяйства и систем  жизнеобеспечения населения.

2.2.3. Конечные результаты реализации Программы

Повышение качества жизни населения посредством улучшения качества и бесперебойности оказания услуг водоснабжения и теплоснабжения, улучшение качества предоставления услуг в сфере образования, культурно-досуговой и спортивно-оздоровительной деятельности; увеличение клубных объединений и спортивных секций; улучшение материально-технической базы культуры и спорта.

2.3. Сроки и этапы реализации Программы

Программа реализуется в период с 01.01.2023 по 31.12.2025 года.

2.4. Перечень основных мероприятий Программы

Система программных мероприятий на 2023-2025 годы представляет собой комплекс мер, направленных на достижение цели - создание благоприятных условий жизни населения Ардатовского округа.

Эти меры будут способствовать развитию социальной сферы.

Подробный перечень мероприятий Программы приведен в таблице № 1.

2.5. Целевые индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации Программы

Для достижения поставленных целей и задач муниципальной программы сформирована система целевых индикаторов. Целевые индикаторы имеют запланированные по годам измеряемые количественные значения, рассчитанные по методике расчета целевых индикаторов.

Информация о составе и значениях целевых индикаторов и непосредственных индикаторов муниципальной программы приведена в таблице 2.

Таблица 2

Сведения о целевых индикаторах и непосредственных результатах муниципальной программы

| № п/п | Наименование цели муниципальной программы, задачи, целевые индикаторы | Единица измерения | Значение показателя целевого индикатора |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Цель: Развитие современной и эффективной социальной и инженерной инфраструктуры, в соответствии с потребностями населения и экономики |  |  |  |  |
| 1.1. | Задача.1 Повышение уровня обеспеченности объектами социальной и инженерной инфраструктуры населения Ардатовского муниципального округа Нижегородской области |  |  |  |  |
|  | Целевой индикатор. Строительство станции водозабора и водовода до р.п.Мухтолово Ардатовского района | % | 100 | 100 | 100 |
|  | Непосредственный результат Получение качественной услуги водоснабжения жителями р.п.Мухтолово. | % | 100 | 100 | 100 |
| 1.2 | Задача 2. Повышение оснащенности объектов социальной инфраструктуры инженерными коммуникациями |  |  |  |  |
|  | Целевой индикатор. Улучшение качества оказываемых услуг в сфере теплоснабжения | % | 100 | 100 | 100 |
|  | Непосредственный результат Строительство и реконструкция (перевод котельной на газ) котелен в р.п.Мухтолово | шт | 1 | 1 | 1 |
| 1.3 | Задача 3 Разработка проектно-сметной документации на объекты социальной и инженерной инфраструктуры. |  |  |  |  |
|  | Целевой индикатор. Количество разработанных ПСД | шт | 1 | 1 | 1 |
| 1.4 | Задача 4. Разработка градостроительной документации округа |  |  |  |  |
|  | Целевой индикатор. Количество разработанной градостроительной документации | шт | 1 | 0 | 0 |

Информация о методике расчета целевых индикаторов приведена Приложении 1 к Программе.

### 2.6. Меры правового регулирования

Муниципальная программа разработана в соответствии со следующими нормативно-правовыми актами:

- Федеральный закон от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";

- Закон Нижегородской области от 10.09.2010 № 144-З "Об обеспечении чистоты и порядка на территории Нижегородской области";

Для достижения целей муниципальной программы не требуется принятие дополнительных правовых актов.

### 2.7. Обоснование объема финансовых ресурсов

Информация о ресурсном обеспечении реализации муниципальной программы за счет средств бюджета Ардатовского муниципального округа Нижегородской области в целом с распределением по основным мероприятиям, а также по годам реализации муниципальной программы с расшифровкой по муниципальному заказчику-координатору муниципальной программы, соисполнителям приведена в таблице 3.

Таблица 3.

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета Ардатовского муниципального округа Нижегородской области

| п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Муниципальный заказчик-координатор муниципальной программы, соисполнитель | Расходы, тыс. руб |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры Ардатовского муниципального округа Нижегородской области» |  | Всего, в том числе: | 15 806,035 | 8740,6 | 24 285,981 |
|  |  | муниципальный заказчик-координатор муниципальной программы: отдел строительства и ЖКХ | 15 806,035 | 8740,6 | 24 285,981 |
|  |  | соисполнитель: ОМСУ поселений Ардатовского муниципального района |  |  |  |
| 1 | Основное мероприятие 1. Разработка градостроительной документации | Всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | муниципальный заказчик-координатор муниципальной программы: отдел строительства и ЖКХ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | соисполнитель: ОМСУ поселений Ардатовского муниципального района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Основное мероприятие 2. Постановка на кадастровый учет границ территориальных зон в соответствии с ПЗЗ Ардатовского муниципального округа Нижегородской области | муниципальный заказчик-координатор муниципальной программы: отдел строительства и ЖКХ | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | соисполнитель: ОМСУ поселений Ардатовского муниципального района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Основное мероприятие 3. Проектные и изыскательские работы по объектам муниципальной собственности | Всего, в том числе: | 4096,480 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | муниципальный заказчик-координатор муниципальной программы: отдел строительства и ЖКХ | 4096,480 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | соисполнитель: ОМСУ поселений Ардатовского муниципального района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Основное мероприятие 4. Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности | Всего, в том числе: | 4290,817 | 6 606,000 | 24 285,981 |
|  |  | муниципальный заказчик-координатор муниципальной программы: отдел строительства и ЖКХ | 4290,817 | 6 606,000 | 24 285,981 |
|  |  | соисполнитель: ОМСУ поселений Ардатовского муниципального района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | Основное мероприятие 5. Проведение пуско-наладочных и иных мероприятий капитального характера по объектам муниципальной собственности | Всего, в том числе: | 4 910,638 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | муниципальный заказчик-координатор муниципальной программы: отдел строительства и ЖКХ | 4 910,638 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | соисполнитель: ОМСУ поселений Ардатовского муниципального района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6 | Федеральный проект «Чистая вода» | Всего, в том числе: | 2 508,1 | 2 134,6 | 0,0 |
|  |  | муниципальный заказчик-координатор муниципальной программы: отдел строительства и ЖКХ | 2 508,1 | 2 134,6 | 0,0 |
|  |  | соисполнитель: ОМСУ поселений Ардатовского муниципального района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

2.8. Прогнозная оценка расходов на реализацию Программы за счет всех источников

| Статус | Наименование мероприятия | Источники финансирования | Оценка расходов (тыс. руб.) годы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 |
| Муниципальная программа «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры Ардатовского муниципального округа Нижегородской области» |  | Всего | 326 784,435 | 273 412,000 | 24 285,981 |
|  |  | Федеральный бюджет | 300 946,9 | 256 133,700 | 0,0 |
|  |  | Областной бюджет | 10031,5 | 8 537,700 | 0,0 |
|  |  | Местный бюджет | 15 806,035 | 8 740,6 | 24 285,981 |
|  |  | Прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 1. Разработка градостроительной документации | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Прочие источники |  | 0,0 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 2. Постановка на кадастровый учет границ территориальных зон в соответствии с ПЗЗ Ардатовского муниципального округа Нижегородской области | Всего | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Местный бюджет | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 3. Проектные и изыскательские работы по объектам муниципальной собственности | Всего | 4 096,480 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Местный бюджет | 4 096,480 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 4. Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности | Всего | 4 290,817 | 6 606,00 | 24 285,981 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Местный бюджет | 4 290,817 | 6 606,00 | 24 285,981 |
|  |  | Прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 5. Проведение пуско-наладочных и иных мероприятий капитального характера по объектам муниципальной собственности | Всего | 4 910,638 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Местный бюджет | 4 910,638 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Федеральный проект «Чистая вода» | Всего | 313 486,500 | 266 806,00 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 300 946,900 | 256 133,700 | 0,0 |
|  |  | Областной бюджет | 10 031,5 | 8 537,7 | 0,0 |
|  |  | Местный бюджет | 2 508,1 | 2 134,6 | 0,0 |
|  |  | Прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

2.9. Анализ рисков реализации муниципальной программы

К рискам реализации муниципальной программы следует отнести следующие.

1. Организационный риск, который связан с несоответствием организационной инфраструктуры реализации муниципальной программы ее задачам, задержкой формирования соответствующих организационных систем к сроку начала реализации мероприятий муниципальной программы. Реализация данного риска может привести к задержкам в реализации муниципальной программы, срыву сроков и результатов выполнения отдельных мероприятий.

2. Риск финансового обеспечения, который связан:

- с неполным выделением бюджетных средств в рамках одного года на реализацию программных мероприятий, вследствие чего могут измениться запланированные сроки выполнения мероприятий и могут подвергнуться корректировке целевые индикаторы эффективности реализации муниципальной программы, что потребует внесения изменений в муниципальную программу;

Реализации муниципальной программы также угрожают следующие риски, которые связаны с изменениями внешней среды и которыми невозможно управлять в рамках реализации программных мероприятий:

- риск ухудшения состояния экономики, что может привести к снижению бюджетных доходов, ухудшению динамики основных макроэкономических показателей, в том числе повышению инфляции, снижению темпов экономического роста и доходов населения. Учитывая достаточно высокую зависимость экономики России от мировых цен на углеводородные ресурсы, а также опыт последнего финансово-экономического кризиса, который оказал существенное негативное влияние на динамику основных показателей строительства, такой риск для реализации муниципальной программы может быть качественно оценен как высокий;

- риск возникновения обстоятельств непреодолимой силы, в том числе природных и техногенных катастроф и катаклизмов, что может привести к существенному снижению состояния объектов благоустройства и коммунальной инфраструктуры в отдельных поселениях, а также потребовать концентрации средств областного бюджета на преодоление последствий таких катастроф. На качественном уровне такой риск для муниципальной программы можно оценить как умеренный.

3. Оценка планируемой эффективности Программы

Оценка эффективности Программы осуществляется в целях достижения оптимального соотношения связанных с ее реализацией затрат и достигаемых в ходе реализации результатов, целесообразности и адресности использования средстввсех бюджетов по целевому назначению.

Заказчиком и контролирующим органом Программы является Администрация Ардатовского муниципального округа Нижегородской области.

Муниципальный заказчик объектов Программы вправе передать функции строительного контроля специализированным лицензированным организациям, отобранным на конкурсной основе или на основе нормативных правовых актов Нижегородской области в соответствии с действующим законодательством.

Выбор подрядной организации и заключение договоров подряда осуществляется на конкурсной основе в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Финансовое обеспечение выполнения мероприятий Программы возлагается на управление финансов Администрации Ардатовского муниципального округа Нижегородской области. 	Финансирование объектов происходит за счет федерального, областного и местного бюджетов в соответствии с федеральными, областными и муниципальными программами.

Объем финансовых ресурсов, направляемых на реализацию Программы, за счет средств местного бюджета утверждается решением Совета депутатов Ардатовского муниципального округа Нижегородской области о бюджете на 2023 год и 2025 год.

Таблица №1

Перечень основных мероприятий муниципальной программы «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры Ардатовского муниципального округа Нижегородской области»

| N п/п | Наименование мероприятия | Сроки выполнения | Исполнители мероприятия | Источник финансирования | Объем финансирования (по годам), тыс. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 |
| Цель программы: повышение уровня обеспеченности объектами социальной и инженерной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |
| Программа «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры Ардатовского муниципального округа» |  |  |  | Всего | 326 784,435 | 273 412,000 | 24 285,981 |
|  |  |  |  | Бюджет Ардатовского муниципального округа | 15 806,035 | 8740,6 | 24 285,981 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 300 946,9 | 256 133,700 | 0,0 |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 10031,5 | 8 537,700 | 0,0 |
|  |  |  |  | Прочие источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 1. Разработка градостроительной документации |  | 2023 | Отдел строительства и ЖКХ | Всего | 0,00 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Бюджет Ардатовского муниципального округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Прочие источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 2. Постановка на кадастровый учет границ территориальных зон в соответствии с ПЗЗ Ардатовского муниципального округа Нижегородской области |  | 2023 | Отдел строительства и ЖКХ | Всего | 0,00 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Бюджет Ардатовского муниципального округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Прочие источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 3. Проектные и изыскательские работы по объектам муниципальной собственности |  | 2023 | Отдел строительства и ЖКХ | Всего | 4 096,480 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Бюджет Ардатовского муниципального округа | 4 096,480 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Прочие источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 4. Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности |  | 2023 | Отдел строительства и ЖКХ | Всего | 4 290,817 | 6 606,000 | 24 285,981 |
|  |  |  |  | Бюджет Ардатовского муниципального округа | 4 290,817 | 6 606,000 | 24 285,981 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Прочие источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 5. Проведение пуско-наладочных и иных мероприятий капитального характера по объектам муниципальной собственности |  | 2023-2025 | Отдел строительства и ЖКХ | Всего | 4 910,638 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | Бюджет Ардатовского муниципального округа | 4 910,638 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Прочие источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный проект «Чистая вода» |  | 2023-2024 | Отдел строительства и ЖКХ | Всего | 313 486,500 | 266 806,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Бюджет Ардатовского муниципального округа | 2 508,100 | 2 134,600 | 0,00 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 300 946,900 | 256 133,700 | 0,00 |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 10 031,500 | 8 537,700 | 0,00 |
|  |  |  |  | Прочие источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Приложение №1

Методика расчета целевых индикаторов муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя целевого индикатора | Единица измерения | НПА, определяющий методику расчета показателя целевого индикатора | Расчет показателя целевого индикатора |  | Исходные данные для расчета значений показателя целевого индикатора |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | формула расчета | буквенное обозначение переменной в формуле расчета | источник исходных данных | метод сбора исходных данных | периодичность сбора и срок предоставления исходных данных |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Строительство, реконструкция объектов коммунальной инфраструктуры | шт | - | Нерасчетный показатель | - | Акты обследования объектов коммунальной инфраструктуры | Обследование | ежегодно |