| Администрация Ардатовского муниципального округа Нижегородской области |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ПОСТАНОВЛЕНИЕ |  |  |  |  |
|  | 31.03.2026 |  | № | 404 |

О внесении изменений в постановление администрации

Ардатовского муниципального округа Нижегородской области

20.03.2023 №284

В целях приведения муниципальных правовых актов администрации Ардатовского муниципального округа Нижегородской области в соответствие с действующим законодательством администрация Ардатовского муниципального округа Нижегородской области                                      п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в постановление администрации Ардатовского муниципального округа Нижегородской области 20.03.2023 №284 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры Ардатовского муниципального округа Нижегородской области» (далее- Постановление) следующие изменения:

1.1. Муниципальную программу «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры Ардатовского муниципального округа Нижегородской области» изложить в следующей редакции:

«Утверждена постановлением

администрации Ардатовского

муниципального округа

Нижегородской области

от 20.03.2023 №284

1. Паспорт  муниципальной программы

#### Паспорт

муниципальной программы «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры Ардатовского муниципального округа Нижегородской области»

| Куратор муниципальной программы | Будашова С.В., Заместитель главы администрации Ардатовского муниципального округа Нижегородской области |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Управление строительства и ЖКХ администрации Ардатовского муниципального округа Нижегородской области |
| Соисполнители муниципальной программы | Территориальные отделы администрации Ардатовского муниципального округа |
| Период реализации муниципальной программы | 2025 год – 2028 год |
| Цели муниципальной программы | Создание материальной базы развития социальной и инженерной инфраструктуры для обеспечения решения главной стратегической цели – повышения качества жизни населения Ардатовского муниципального округа Нижегородской области, улучшение обеспечения населения Ардатовского муниципального округа Нижегородской области социальными объектами и коммунальными услугами. |
| Подпрограммы муниципальной программы | - |
| Объемы финансового обеспечения за весь период реализации. | 844 131,9 тыс. руб. в т.ч.: 2025 – 687 281,9 тыс. руб. 2026 – 128 684,2 тыс. руб. 2026 – 2 665,8 тыс. руб. 2027 – 25 500,0 тыс. руб. |
| Целевые индикаторы муниципальной программы | Индикатор 1: Обеспеченность населения р.п.Ардатов качественными услугами образования; Непосредственный результат 1: Ввод в эксплуатацию нового здания АСШ№1. Индикатор 2: |
| Связь с национальными целями развития Российской Федерации/государственными программами Нижегородской области | Национальная цель развития: - «Качественное образование»/Показатель «Создание новых мест в образовательных организациях»/ Государственная программа «Создание новых мест в общеобразовательных организациях Нижегородской области в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения» |

### 2. Текстовая часть муниципальной программы.

2.1. Характеристика текущего состояния.

Социально-экономическое развитие Ардатовского муниципального округа Нижегородской области зависит от качества жизни населения, на которое влияют обеспеченность жильем, услугами образования, здравоохранения, физкультуры и спорта, бытового, транспортного, культурного обслуживания.
          Успешное выполнение данных задачи возможно только при консолидации усилий  всех уровней власти.

Выравнивание существующего уровня различий в обеспеченности объектами социальной и инженерной инфраструктуры - задача, на решение которой непосредственно направлена данная Программа.
     Строительство и реконструкция объектов социальной и инженерной инфраструктуры на территории Ардатовского муниципального округа будет способствовать повышению уровня обеспеченности территорий района этими объектами и  значительно улучшит качество жизни населения.
     Настоящая Программа включает в себя комплекс мероприятий (строительство и реконструкцию объектов социальной и инженерной инфраструктуры, проведение проектно-изыскательских работ и разработку проектно-сметной документации), повышающих обеспеченность населения Ардатовского муниципального округа объектами социальной и коммунальной инфраструктуры и оснащенность самих объектов системами водо - и газоснабжения.

В первоочередном порядке в Программу включаются:
     - объекты, обеспеченные софинансированием из областного бюджета;     - переходящие объекты, подлежащие завершению и вводу в эксплуатацию в 2026-2027 годах.     
     В рамках Программы приоритетным является решение социальных задач, наибольший объем средств областного бюджета направляется на:
     - строительство объектов коммунальной инфраструктуры в сельской местности.

- строительство нового здания школы на 700 мест в р.п.Ардатов.

Для обеспечения надежного и безопасного функционирования системы жизнеобеспечения населения необходимо проведение реконструкции, строительства новых объектов социальной сферы, приведения сетей и сооружений жилищно-коммунального хозяйства в соответствие с действующими нормативными требованиями.

2.2. Цели, задачи муниципальной программы.

Цель Программы – Создание материальной базы развития социальной и инженерной инфраструктуры для обеспечения решения главной стратегической цели – повышения качества жизни населения Ардатовского муниципального округа Нижегородской области, улучшение обеспечения населения Ардатовского муниципального округа Нижегородской области социальными объектами и коммунальными услугами.

Для реализации поставленной цели должны быть решены следующие задачи:

- Повышение уровня обеспеченности объектами социальной и инженерной инфраструктуры населения Ардатовского муниципального округа Нижегородской области;

- Повышение оснащенности объектов социальной инфраструктуры инженерными коммуникациями.

2.3. Сроки и этапы реализации муниципальной  программы

Сроки реализации Программы 2025-2028 годы.

Программа реализуется в один этап.

2.4. Целевые индикаторы муниципальной программы.

Для достижения поставленных целей и задач муниципальной программы сформирована система целевых индикаторов. Целевые индикаторы имеют запланированные по годам измеряемые количественные значения, рассчитанные по методике расчета целевых индикаторов.

##### Информация о составе и значениях целевых индикаторов и непосредственных индикаторов муниципальной программы приведена в таблице 2.

##### Таблица 1

Сведения о целевых индикаторах муниципальной программы

| № п/п | Наименование цели муниципальной программы, задачи, целевые индикаторы | Единица измерения | Значение показателя целевого индикатора |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 год | 2026год | 2027 год | 2028 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Цель: Создание материальной базы развития социальной и инженерной инфраструктуры для обеспечения решения главной стратегической цели – повышения качества жизни населения Ардатовского муниципального округа Нижегородской области, улучшение обеспечения населения Ардатовского муниципального округа Нижегородской области социальными объектами и коммунальными услугами. |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Задача.1 Повышение уровня обеспеченности объектами социальной и инженерной инфраструктуры населения Ардатовского муниципального округа Нижегородской области |  |  |  |  |  |
|  | Целевой индикатор. Строительство нового здания АСШ №1 | шт | 0 | 1 | 0 | 0 |
|  | Непосредственный результат Получение качественной услуги образования жителями р.п.Ардатов. | % | 0 | 100 | 0 | 0 |
| 1.2 | Задача 2. Повышение оснащенности объектов социальной инфраструктуры инженерными коммуникациями |  |  |  |  |  |
|  | Целевой индикатор. Реконструкция/модернизация систем инженерной инфраструктуры Ардатовского района | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Непосредственный результат Получение качественной услуги ЖКХ жителями Ардатовского муниципального округа. | % | 100 | 100 | 100 | 100 |

##### Таблица 2

Методика расчета целевых индикаторов муниципальной программы

| N п/п | Наименование показателя целевого индикатора | Единица измерения | НПА, определяющий методику расчета показателя целевого индикатора | Расчет показателя целевого индикатора |  | Исходные данные для расчета значений показателя целевого индикатора |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | формула расчета | буквенное обозначение переменной в формуле расчета | источник исходных данных | метод сбора исходных данных | периодичность сбора и срок представления исходных данных |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Строительство нового здания АСШ №1 | шт. |  | Нерасчетный показатель |  | Проектно-сметная документация |  |  |
| 2 | Реконструкция/модернизация систем инженерной инфраструктуры Ардатовского района | % |  | Нерасчетный показатель |  | Акты обследования объектов коммунальной инфраструктуры | Обследование | ежегодно |

#### 2.5. Меры правового регулирования.

Сведения об основных мерах правового регулирования

Муниципальная программа разработана в соответствии со следующими нормативно-правовыми актами:

- Федеральный закон от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";

- Закон Нижегородской области от 10.09.2010 № 144-З "Об обеспечении чистоты и порядка на территории Нижегородской области";

- Закон Нижегородской области от 20 декабря 2024 года №175-З «Об областном бюджете на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов».

Для достижения целей муниципальной программы не требуется принятие дополнительных правовых актов.

#### 2.6. Обоснование объема финансовых ресурсов.

Информация по ресурсному обеспечению Программы отражается в таблице 4.

##### Таблица 4

Финансовое обеспечение муниципальной программы

| N п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Расходы, тыс.руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Муниципальная программа «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры Ардатовского муниципального округа Нижегородской области» (всего) в том числе: | Управление строительства и ЖКХ администрации Ардатовского муниципального округа Нижегородской области | 687 281,9 | 128 684,2 | 2 665,8 | 25 500,0 | 844 131,9 |
|  | Бюджетные ассигнования (всего) в т.ч.: |  | 687 281,9 | 128 684,2 | 2 665,8 | 25 500,00 | 844 131,9 |
|  | федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет |  | 656 317,5 | 120 000,0 | 2 265,9 | 0,0 | 778 583,4 |
|  | местный бюджет |  | 30 964,4 | 8 684,2 | 399,9 | 25 500,0 | 65 548,5 |
|  | прочие источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1. | Основное мероприятие 1. Разработка градостроительной документации (всего), в том числе: |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Бюджетные ассигнования (всего) в т.ч.: |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | прочие источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Основное мероприятие 2. Постановка на кадастровый учет границ территориальных зон в соответствии с ПЗЗ Ардатовского муниципального округа Нижегородской области (всего), в том числе: |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Бюджетные ассигнования (всего) в т.ч.: |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | прочие источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. | Основное мероприятие 3. Проектные и изыскательские работы по объектам муниципальной собственности (всего), в том числе: |  | 2 786,9 | 2 900,0 | 0,0 | 25 500,0 | 31 186,9 |
|  | Бюджетные ассигнования (всего) в т.ч.: |  | 2 786,9 | 2900,0 | 0,0 | 25 500,0 | 31 186,9 |
|  | федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет |  | 2 786,9 | 2 900,0 | 0,0 | 25500,0 | 31 186,9 |
|  | прочие источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4. | Основное мероприятие 4. Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности (всего), в том числе: |  | 681 714,9 | 125 784,2 | 2665,8 | 0,0 | 810 164,9 |
|  | федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет |  | 656317,5 | 120 000,0 | 2 265,9 | 0,0 | 778 583,4 |
|  | местный бюджет |  | 25 397,4 | 5 784,2 | 399,9 | 0,0 | 31 581,5 |
|  | прочие источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5. | Основное мероприятие 5. Проведение пуско-наладочных и иных мероприятий капитального характера по объектам муниципальной собственности (всего), в том числе: |  | 2 780,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 780,1 |
|  | федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет |  | 2780,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2780,1 |
|  | прочие источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

#### 2.7. Анализ рисков реализации муниципальной программы.

К рискам реализации муниципальной программы следует отнести следующие.

Правовые риски

Правовые риски связаны с изменением федерального и регионального законодательства, длительностью формирования нормативной правовой базы, необходимой для эффективной реализации Программы. Это может привести к существенному увеличению планируемых сроков или изменению условий реализации мероприятий Программы.

Для минимизации воздействия данной группы рисков планируется:

- на этапе разработки проектов документов привлекать к их обсуждению основные заинтересованные стороны, которые впоследствии должны принять участие в их согласовании;

- проводить мониторинг планируемых изменений в федеральном и региональном законодательстве.

Финансовые риски.

Финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и недостаточным, вследствие этого, уровнем бюджетного финансирования, секвестированием бюджетных расходов на сферу предпринимательства, что может повлечь недофинансирование, сокращение или прекращение программных мероприятий.

Способами ограничения финансовых рисков выступают:

- ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий Программы, в зависимости от достигнутых результатов;

- определение приоритетов для первоочередного финансирования;

- планирование бюджетных расходов с применением методик оценки эффективности бюджетных расходов;

- привлечение средств областного бюджета и внебюджетного финансирования, в том числе выявление и внедрение лучшего опыта привлечения внебюджетных ресурсов.

Административные риски

Риски данной группы связаны с неэффективным управлением реализацией Программы, низкой эффективностью взаимодействия заинтересованных сторон, что может повлечь за собой потерю управляемости, нарушение планируемых сроков реализации Программы, невыполнение ее цели и задач, не достижение плановых значений показателей, снижение эффективности использования ресурсов и качества выполнения мероприятий Программы.

Основными условиями минимизации административных рисков являются:

- формирование эффективной системы управления реализацией Программы;

- повышение эффективности взаимодействия участников реализации Подпрограммы;

- регулярный мониторинг реализации и своевременная корректировка мероприятий Программы.

### 4. Оценка планируемой эффективности муниципальной программы

Оценка  эффективности Программы  осуществляется  в целях  достижения  оптимального  соотношения  связанных  с  ее  реализацией затрат  и  достигаемых  в  ходе реализации  результатов,  целесообразности  и адресности  использования средств всех бюджетов по целевому назначению.

Заказчиком и контролирующим органом Программы является Администрация Ардатовского муниципального округа Нижегородской области.

Муниципальный заказчик объектов Программы вправе передать функции строительного контроля специализированным лицензированным организациям, отобранным на конкурсной основе или на основе нормативных правовых актов Нижегородской области в соответствии с действующим законодательством.

Выбор подрядной организации и заключение договоров подряда осуществляется на конкурсной основе в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Финансовое обеспечение выполнения мероприятий Программы возлагается на управление финансов Администрации Ардатовского муниципального округа Нижегородской области. 	Финансирование объектов происходит за счет федерального, областного и местного бюджетов в соответствии с федеральными, областными и муниципальными программами.

Объем финансовых ресурсов, направляемых на реализацию Программы, за счет средств местного бюджета утверждается решением Совета депутатов Ардатовского муниципального округа Нижегородской области о бюджете на 2023 год и 2025 год.

### 5. План реализации муниципальной программы

Таблица 5

ПЛАН

РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Развитие социальной и инженерной инфраструктуры Ардатовского муниципального округа Нижегородской области на 2026 год

(наименование муниципальной программы)

| N п/п | Наименование подпрограммы, задачи, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный за выполнение мероприятия | Срок |  | Наименование непосредственного результата реализации мероприятия (краткое описание) | Объемы финансового обеспечения, тыс.руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Собственные средства муниципального округа | Средства областного бюджета | Средства федерального бюджета | Прочие источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Всего по муниципальной программе «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры Ардатовского муниципального округа Нижегородской области на 2025 год» | Управление строительства и ЖКХ администрации Ардатовского муниципального округа | 01.01.2026 | 31.12.2026 |  | 8 684,2 | 120 000,0 | 0,0 | 0,0 |
| Задача 1. Оптимизация системы муниципальной поддержки и обеспечение условий развития малого и среднего предпринимательства в качестве одного из источников формирования местного бюджета, создания новых рабочих мест, развития территорий и секторов экономики, повышения уровня и качества жизни населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие 1. Разработка градостроительной документации |  |  |  | Разработка документации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | Основное мероприятие 2. Постановка на кадастровый учет границ территориальных зон в соответствии с ПЗЗ Ардатовского муниципального округа Нижегородской области |  |  |  | Разработка документации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. | Основное мероприятие 3. Проектные и изыскательские работы по объектам муниципальной собственности |  |  |  | Разработка ПСД | 2900,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. | Основное мероприятие 4. Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности |  |  |  | Ввод в эксплуатацию объектов | 5 784,2 | 120000,0 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5. | Основное мероприятие 5. Проведение пуско-наладочных и иных мероприятий капитального характера по объектам муниципальной собственности |  |  |  | Получение ТУ | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

2. Постановления администрации Ардатовского муниципального округа Нижегородской области:

- №81 от 02.02.2026 г «О внесении изменений в постановление администрации Ардатовского муниципального округа Нижегородской области от 20.03.2023 №284 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры Ардатовского муниципального округа Нижегородской области»;

- № 257 от 29.02.2024 «О внесении изменений в постановление администрации Ардатовского муниципального округа Нижегородской области от 20.03.2023 №284 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры Ардатовского муниципального округа Нижегородской области»

- №475 от 01.04.2025 «О внесении изменений в постановление администрации Ардатовского муниципального округа Нижегородской области от 20.03.2023 №284» отменить.

3. Отделу организационно-кадровой работы администрации Ардатовского муниципального округа Нижегородской области обеспечить:

3.1. официальное опубликование настоящего постановления в газете «Наша жизнь»;

3.2.обнародование настоящего постановления путем размещения на информационных стендах, расположенных:

- в помещении администрации Ардатовского муниципального округа, расположенного по адресу: Нижегородская область, м.о. Ардатовский, р.п. Ардатов, ул. Ленина, д.28;

-в помещении муниципального бюджетного учреждения культуры «Межпоселенческая библиотечная система» Ардатовского муниципального округа, расположенном по адресу: Нижегородская область, м.о. Ардатовский, р.п. Ардатов, ул. Ленина, д. 35;

- в помещениях, занимаемых территориальными отделами администрации Ардатовского муниципального округа.

3.3. размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации Ардатовского муниципального округа в информационно-коммуникационной сети интернет по адресу: https://ardatov.nobl.ru.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Врип главы местного самоуправления                                                                              С.В.Будашова