Администрация

Ардатовского муниципального округа

Нижегородской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.11.2023										№ 1483

Об утверждении муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Ардатовском муниципальном округе Нижегородской области»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом РФ №261-ФЗ от 23.11.2009 г. «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ», постановлением Правительства Российской Федерации от 11.02.2021 № 161 "Об утверждении требований к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации", руководствуясь Уставом Ардатовского муниципального округа Нижегородской области, Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Ардатовского муниципального округа Нижегородской области, утвержденного постановлением администрации Ардатовского муниципального округа Нижегородской области от 03.07.2023г № 776 администрация Ардатовского муниципального округа Нижегородской области

п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Ардатовском муниципальном округе Нижегородской области».

2. Постановление администрации Ардатовского муниципального района Нижегородской области № 138 от 17.03.2022 «Об утверждении муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Ардатовском районе Нижегородской области» на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» отменить.

3. Отделу организационно-кадровой работы администрации Ардатовского муниципального округа Нижегородской области обеспечить обнародование и размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации Ардатовского муниципального округа Нижегородской области.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Ардатовского муниципального округа Нижегородской области С.В. Будашову.

Глава местного самоуправления							Г.В. Жданкин

Утверждено:

постановлением администрации

Ардатовского муниципального округа

Нижегородской области

от 30.11.2023 № 1483

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Ардатовском муниципальном округе Нижегородской области»

1. Паспорт муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Ардатовском муниципальном округе Нижегородской области»

| Основание для разработки муниципальной программы | Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Постановление Правительства Российской Федерации от 11.02.2021 № 161 «Об утверждении требований к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации». |
| --- | --- |
| Муниципальный заказчик-координатор Программы | Администрация Ардатовского муниципального округа Нижегородской области. |
| Соисполнители Программы | - территориальные отделы администрации Ардатовского муниципального округа Нижегородской области (по согласованию); - организации коммунального комплекса Ардатовского муниципального округа Нижегородской области (по согласованию); -муниципальные учреждения Ардатовского муниципального округа Нижегородской области (по согласованию). |
| Цели Программы | Повышение энергетической эффективности использования и потребления топливно-энергетических ресурсов и воды в бюджетной сфере, жилищном фонде, системе коммунальной инфраструктуры и транспортном комплексе Ардатовского муниципального округа Нижегородской области. |
| Задачи Программы | 1.Повышение энергетической эффективности жилищного фонда Ардатовского муниципального округа Нижегородской области. 2.Повышение энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры Ардатовского муниципального округа Нижегородской области. 3. Организация управления бесхозяйными объектами. 4.Повышение энергетической эффективности в транспортном комплексе Ардатовского муниципального округа. 5.Информационное обеспечение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности. |
| Этапы и сроки реализации Программы | 2023 - 2025 годы, без разделения на этапы. |
| Объемы бюджетных ассигнований Программы за счет средств бюджета | Объемы финансирования формируются исходя из финансовых возможностей бюджета округа на очередной год. Программа: 0,0 тыс. руб., в том числе по годам: 2023 год –0,0 тыс. руб., 2024 год – 0,0 тыс. руб., 2025 год – 0,0 тыс. руб. |
| Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов | 1.Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности. 2. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в муниципальном секторе. 3. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде. 4. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры. |

2. Текстовая часть муниципальной программы

2.1. Анализ тенденций и проблем в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории Ардатовского муниципального округа Нижегородской области

В настоящее время энергосбережение и повышение энергетической эффективности является одной из самых значимых задач осуществления хозяйственной деятельности на любом уровне управления. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Ардатовского муниципального округа Нижегородской области необходимо для роста уровня и качества жизни населения за счет реализации потенциала энергосбережения и повышения энергетической эффективности на основе модернизации, технологического развития и перехода к рациональному и экологически ответственному использованию энергетических ресурсов.

2.2. Цели, задачи и приоритеты развития энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории Ардатовского муниципального округа Нижегородской области

Основная цель муниципальной программы - повышение энергетической эффективности использования и потребления топливно-энергетических ресурсов и воды в бюджетной сфере, жилищном фонде, системе коммунальной инфраструктуры и транспортном комплексе Ардатовского муниципального округа Нижегородской области.

Задачи:

1.Повышение энергетической эффективности жилищного фонда Ардатовского муниципального округа Нижегородской области.

2.Повышение энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры Ардатовского муниципального округа Нижегородской области.

3. Организация управления бесхозяйными объектами.

4.Повышение энергетической эффективности в транспортном комплексе Ардатовского муниципального округа.

5.Информационное обеспечение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

2.3. Основные направления развития энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории Ардатовского муниципального округа Нижегородской области

Основными направлениями для развития энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории Ардатовского муниципального округа Нижегородской области являются сферы теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, энергосбережения, газоснабжения, жилищный сектор и транспортный комплекс.

2.4. Сроки и этапы реализации муниципальной программы

Срок реализации муниципальной программы определен периодом 2023 - 2025 годы, в один этап.

2.5. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

Информация об основных мероприятиях муниципальной программы отражается в таблице 1 согласно приложению 1 к муниципальной программе.

2.6. Индикаторы (целевые показатели) в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, достижение которых обеспечивается в результате реализации соответствующей программы

Индикаторы (целевые показатели) достижения цели и непосредственные результаты реализации муниципальной программы приведены в таблице 2 согласно приложению 2 к муниципальной программе.

2.7. Меры правового регулирования

Принятие нормативных правовых актов органов местного самоуправления Ардатовского муниципального округа не требуется.

2.8. Источники финансирования мероприятий

Общий объем финансирования осуществляется  за счет средств бюджета муниципального округа.

2.9. Обоснование объема финансовых ресурсов

Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы за счет средств местного бюджета приведена в таблице 3 согласно приложению 3 к муниципальной программе.

2.10. Анализ рисков реализации муниципальной программы

В рамках реализации Программы можно выделить следующие риски, оказывающие влияние на достижение цели и задач:

1. Макроэкономические риски.

Продолжительный спад мировой экономики и обусловленное этим ухудшение внутренней и внешней конъюнктуры мировых цен на товары российского экспорта, являющиеся основными источниками доходов, может помешать развитию ТЭК и снизить темпы реализации муниципальной программы.

В этих условиях возрастает роль государственного участия в реализации программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

2. Невыполнение программы и/или недостаточный уровень целевого финансирования из местного бюджета.

Сокращение финансирования мероприятий программы за счет бюджетных средств по сравнению с запланированными значениями является существенным риском.

Недофинансирование мероприятий программы за счет средств местного бюджета ставит под угрозу срыва реализацию мероприятий, в том числе направленных на техническую модернизацию и строительство инженерной инфраструктуры.

Основными мерами управления риском такого характера являются: стимулирование инвестиционной деятельности, расширение возможных источников финансирования, реализация мероприятий по оптимизации издержек и повышению эффективности управления.

3. Изменение законодательства на федеральном и региональном уровнях, регулирующего бюджетные отношения в сфере энергоэффективности.

5. Недостаточный уровень софинансирования Программы из внебюджетных источников.

Недостаточный объем собственных средств организаций, участвующих в реализации муниципальной программы, может потребовать уточнения объемов финансирования и сроки реализации программных мероприятий, что потребует внесения изменений в муниципальную программу.

Приложение 1

к муниципальной

программе

Таблица 1. Перечень основных мероприятий муниципальной программы

| Наименование мероприятия. | Категория расходов (капвложения и прочие расходы) | Сроки выполнения | Муниципальный заказчик-координатор, соисполнители | Потребность в финансовых ресурсах по годам реализации муниципальной программы, тыс. руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2023г | 2024г | 2025г |
| Основное мероприятие 1 Повышение энергетической эффективности использования и потребления топливно - энергетических ресурсов и воды в бюджетной сфере, жилищном фонде, системе коммунальной инфраструктуры и транспортном комплексе на территории Ардатовского муниципального округа.. | Бюджет Ардатовского муниципального округа | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 1.1 Оснащение приборами учета используемых энергетических ресурсов в жилищном фонде, в том числе с использованием интеллектуальных приборов учета, автоматизированных систем и систем диспетчеризации. | Прочие расходы |  | 2023-2025г.г. | Администрация Ардатовского муниципального округа; организации коммунального комплекса Ардатовского муниципального округа. | Бюджет Ардатовского муниципального округа | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 1.2 Оснащение, приборами учета используемых энергетических ресурсов в муниципальных учреждениях. | Прочие расходы |  | 2023-2025г.г. | Администрация Ардатовского муниципального округа; организации коммунального комплекса Ардатовского муниципального округа; муниципальные учреждения Ардатовского муниципального округа Нижегородской области. | Бюджет Ардатовского муниципального округа | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 1.3 Энергосбережение и повышение энергетической эффективности жилищного фонда, в том числе по проведению энергоэффективного капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах. | Прочие расходы |  | 2023-2025г.г. | Администрация Ардатовского муниципального округа; организации коммунального комплекса Ардатовского муниципального округа. | Бюджет Ардатовского муниципального округа | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 1.4 Энергосбережение и повышение энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры, направленных в том числе на развитие жилищно-коммунального хозяйства. | Прочие расходы |  | 2023-2025г.г. | Администрация Ардатовского муниципального округа; организации коммунального комплекса Ардатовского муниципального округа. | Бюджет Ардатовского муниципального округа | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 1.5 Энергосбережение в организациях с участием государства или муниципального образования и повышению энергетической эффективности этих организации. | Прочие расходы |  | 2023-2025г.г. | Администрация Ардатовского муниципального округа; организации коммунального комплекса Ардатовского муниципального округа; муниципальные учреждения Ардатовского муниципального округа Нижегородской области. | Бюджет Ардатовского муниципального округа | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие.1.6 Догазификация газифицированных населенных пунктов. | Прочие расходы |  | 2023-2025г.г. | Администрация Ардатовского муниципального округа; организации коммунального комплекса Ардатовского муниципального округа. | Бюджет Ардатовского муниципального округа | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 1.7 Выявление бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов (включая газоснабжение, тепло- и электроснабжение), организации постановки таких объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества и последующему признанию права муниципальной собственности на такие бесхозяйные объекты недвижимого имущества. | Без финансирования. | 2023-2025г.г. | Администрация Ардатовского муниципального округа; территориальные отделы администрации Ардатовского муниципального округа. | Бюджет Ардатовского муниципального округа | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 1.8 Организация управления бесхозяйными объектами недвижимого имущества, используемыми для передачи энергетических ресурсов, с момента выявления таких объектов, в том числе определению источника компенсации возникающих при их эксплуатации нормативных потерь энергетических ресурсов (включая тепловую энергию, электрическую энергию), в частности за счет включения расходов на компенсацию указанных потерь в тариф организации, управляющей такими объектами, в соответствии с законодательством Российской Федерации. | Без финансирования. | 2023-2025г.г. | Администрация Ардатовского муниципального округа; территориальные отделы администрации Ардатовского муниципального округа. | Бюджет Ардатовского муниципального округа | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 1.9 Стимулирование производителей и потребителей энергетических ресурсов, организаций, осуществляющих передачу энергетических ресурсов, проведению мероприятий по энергосбережению, повышению энергетической эффективности и сокращению потерь энергетических ресурсов. | Без финансирования. | 2023-2025г.г. | Администрация Ардатовского муниципального округа; территориальные отделы администрации Ардатовского муниципального округа; организации коммунального комплекса Ардатовского муниципального округа; муниципальные учреждения Ардатовского муниципального округа Нижегородской области. | Бюджет Ардатовского муниципального округа | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 1.10 Увеличение количества случаев использования в качестве источников энергии вторичных энергетических ресурсов и (или) возобновляемых источников энергии. | Без финансирования. | 2023-2025г.г. | Администрация Ардатовского муниципального округа; территориальные отделы администрации Ардатовского муниципального округа; организации коммунального комплекса Ардатовского муниципального округа. | Бюджет Ардатовского муниципального округа | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 1.11 Энергосбережение в транспортном комплексе и повышению его энергетической эффективности, в том числе замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, альтернативными видами моторного топлива - природным газом, газовыми смесями, сжиженным углеводородным газом, электрической энергией, иными альтернативными видами моторного топлива с учетом доступности использования, близости расположения к источникам природного газа, газовых смесей, электрической энергии, иных альтернативных видов моторного топлива и экономической целесообразности такого замещения.. | Без финансирования. | 2023-2025г.г. | Администрация Ардатовского муниципального округа; территориальные отделы администрации Ардатовского муниципального округа; организации коммунального комплекса Ардатовского муниципального округа. | Бюджет Ардатовского муниципального округа | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 1.12 Иные вопросы, определенные органом местного самоуправления.. | Без финансирования. | 2023-2025г.г. | Администрация Ардатовского муниципального округа; территориальные отделы администрации Ардатовского муниципального округа; организации коммунального комплекса Ардатовского муниципального округа. | Бюджет Ардатовского муниципального округа | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 2 Воспитание энергосберегающего поведения граждан.. | Без финансирования. | 2023-2025г.г. | Администрация Ардатовского муниципального округа; территориальные отделы администрации Ардатовского муниципального округа; организации коммунального комплекса Ардатовского муниципального округа; муниципальные учреждения Ардатовского муниципального округа Нижегородской области. | Бюджет Ардатовского муниципального округа | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 2.1 Мероприятия по информированию потребителей энергетических ресурсов об указанных мероприятиях и о способах энергосбережения и повышения энергетической эффективности. | Без финансирования. | 2023-2025г.г. | Администрация Ардатовского муниципального округа; территориальные отделы администрации Ардатовского муниципального округа; организации коммунального комплекса Ардатовского муниципального округа; муниципальные учреждения Ардатовского муниципального округа Нижегородской области. | Бюджет Ардатовского муниципального округа | 0 | 0 | 0 |

Приложение 2

к муниципальной

программе

Таблица 2. Целевые показатели (индикаторы) достижения цели и непосредственные результаты

реализации муниципальной программы

| № п.п. |  | Наименование целевого показателя (индикатора) достижения цели. | Ед.измерения |  | Значение целевого показателя (индикатора) целей муниципальной программы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2023 | 2024 |  | 2025 |  |  |
|  |  | Жилищный сектор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Доля многоквартирных домов, оснащенных коллективными (общедомовыми) приборами учета используемых энергетических ресурсов по видам коммунальных ресурсов, в общем числе многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  | Доля многоквартирных домов, оснащенных коллективными (общедомовыми) приборами учета потребляемой электрической энергии, в общем числе многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования |  |  | % |  | 100,0% | 100,0% |  | 100,0% |  |  |
| 1.2. |  | Доля многоквартирных домов, оснащенных коллективными (общедомовыми) приборами учета потребляемой тепловой энергии, в общем числе многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования |  |  | % |  | 6,1% | 13% |  | 20% |  |  |
| 1.3. |  | Доля многоквартирных домов, оснащенных коллективными (общедомовыми) приборами учета потребляемого природного газа, в общем числе многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования |  |  | % |  | 0,0% | 0,0% |  | 0,0% |  |  |
| 1.4. |  | Доля многоквартирных домов, оснащенных коллективными (общедомовыми) приборами учета потребляемой холодной воды, в общем числе многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования |  |  | % |  | 2,7% | 15% |  | 28% |  |  |
| 1.5. |  | Доля многоквартирных домов, оснащенных коллективными (общедомовыми) приборами учета потребляемой горячей воды, в общем числе многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования |  |  | % |  | 100,0% | 100,0% |  | 100,0% |  |  |
| 2 |  | Доля жилых, нежилых помещений в многоквартирных домах, жилых домах (домовладениях), оснащенных индивидуальными приборами учета используемых энергетических ресурсов по видам коммунальных ресурсов, в общем числе жилых, нежилых помещений в многоквартирных домах, жилых домах (домовладениях), расположенных на территории муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  | Доля жилых, нежилых помещений в многоквартирных домах, жилых домах (домовладениях), оснащенных индивидуальными приборами учета используемой электрической энергии, в общем числе жилых, нежилых помещений в многоквартирных домах, жилых домах (домовладениях), расположенных на территории муниципального образования |  |  | % |  | 98,3% | 98,3% |  | 100% |  |  |
| 2.2. |  | Доля жилых, нежилых помещений в многоквартирных домах, жилых домах (домовладениях), оснащенных индивидуальными приборами учета используемой тепловой энергии, в общем числе жилых, нежилых помещений в многоквартирных домах, жилых домах (домовладениях), расположенных на территории муниципального образования |  |  | % |  | 0,0% | 0,0% |  | 0,0% |  |  |
| 2.3. |  | Доля жилых, нежилых помещений в многоквартирных домах, жилых домах (домовладениях), оснащенных индивидуальными приборами учета используемого природного газа, в общем числе жилых, нежилых помещений в многоквартирных домах, жилых домах (домовладениях), расположенных на территории муниципального образования |  |  | % |  | 93,7% | 95% |  | 100% |  |  |
| 2.4. |  | Доля жилых, нежилых помещений в многоквартирных домах, жилых домах (домовладениях), оснащенных индивидуальными приборами учета используемой холодной воды, в общем числе жилых, нежилых помещений в многоквартирных домах, жилых домах (домовладениях), расположенных на территории муниципального образования |  |  | % |  | 65,0% | 70% |  | 80% |  |  |
| 2.5. |  | Доля жилых, нежилых помещений в многоквартирных домах, жилых домах (домовладениях), оснащенных индивидуальными приборами учета используемой горячей воды, в общем числе жилых, нежилых помещений в многоквартирных домах, жилых домах (домовладениях), расположенных на территории муниципального образования |  |  | % |  | 98,3% | 98,3% |  | 100% |  |  |
| 3 |  |  | Целевые показатели, характеризующие использование энергетических ресурсов в жилищно-коммунальном хозяйстве |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. |  | Доля многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования, имеющих класс энергетической эффективности "В" и выше |  |  | % |  | 0,0% | 0,0% |  | 0,0% |  |  |
| 3.2. |  | Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования |  |  | кВт*ч/кв.м. |  | 24,85 | 24,85 |  | 24,80 |  |  |
| 3.3. |  | Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования |  |  | Гкал/кв.м |  | 0,24 | 0,24 |  | 0,24 |  |  |
| 3.4. |  | Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах на территории муниципального образования (в расчете на 1 жителя) |  |  | куб.м./чел. |  | 15,78 | 15,78 |  | 15,70 |  |  |
| 3.5. |  | Удельный расход горячей воды в многоквартирных домах на территории муниципального образования (в расчете на 1 жителя) |  |  | куб.м./чел. |  | 11,83 | 11,83 |  | 11,80 |  |  |
| 4 |  | Доля потребления муниципальными учреждениями природного газа, тепловой энергии , электрической энергии и воды, приобретенных по приборам учета, в общем объеме потребления природного газа, тепловой энергии , электрической энергии и воды муниципальными учреждениями на территории муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. |  | Доля потребляемой муниципальными учреждениями электрической энергии, приобретаемой по приборам учета, в общем объеме потребляемой электрической энергии муниципальными учреждениями на территории муниципального образования |  |  | % |  | 100,0% | 100,0% |  | 100,0% |  |  |
| 4.2. |  | Доля потребляемой муниципальными учреждениями тепловой энергии, приобретаемой по приборам учета, в общем объеме потребляемой тепловой энергии муниципальными учреждениями на территории муниципального образования |  |  | % |  | 100,0% | 100,0% |  | 100,0% |  |  |
| 4.3. |  | Доля потребляемого муниципальными учреждениями природного газа, приобретаемого по приборам учета, в общем объеме потребляемого природного газа муниципальными учреждениями на территории муниципального образования |  |  | % |  | 100,0% | 100,0% |  | 100,0% |  |  |
| 4.4. |  | Доля потребляемых муниципальными учреждениями холодной воды, приобретаемой по приборам учета, в общем объеме потребляемой холодной воды муниципальными учреждениями на территории муниципального образования |  |  | % |  | 100,0% | 100,0% |  | 100,0% |  |  |
| 4.5. |  | Доля потребляемых муниципальными учреждениями горячей воды, приобретаемых по приборам учета, в общем объеме потребляемой горячей воды муниципальными учреждениями на территории муниципального образования |  |  | % |  | 0,0% | 0,0% |  | 0,0% |  |  |
| 5. |  | Целевые показатели, характеризующие потребление энергетических ресурсов в муниципальных организациях, находящихся в ведении органов местного самоуправления (удельные расходы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. |  | Удельный расход тепловой энергии зданиями и помещениями учебно-воспитательного назначения муниципальных организаций, находящихся в ведении органов местного самоуправления |  |  | Гкал/кв.м |  | 0,10 | 0,10 |  | 0,10 |  |  |
| 5.2. |  | Удельный расход электрической энергии зданиями и помещениями учебно-воспитательного назначения муниципальных организаций, находящихся в ведении органов местного самоуправления |  |  | кВт*ч/кв.м. |  | 23,05 | 22,93 |  | 22,93 |  |  |
| 6. |  | Целевые показатели, характеризующие потребление энергетических ресурсов в муниципальных организациях, находящихся в ведении органов местного самоуправления (объемы потребления) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. |  | Объем потребления электрической энергии |  |  | тыс. кВт*ч |  | 178,400 | 179,400 |  | 179,400 |  |  |
| 6.2. |  | Объем потребления тепловой энергии (централизованное теплоснабжение) |  |  | тыс. Гкал |  | 0,290 | 0,290 |  | 0,290 |  |  |
| 6.3. |  | Объем потребления природного газа |  |  | тыс. куб.м. |  | 366,900 | 366,900 |  | 366,900 |  |  |
| 6.4. |  | Объем потребления холодной воды |  |  | тыс. куб.м. |  | 1,166 | 1,166 |  | 1,166 |  |  |
| 6.5. |  | Объем потребления горячей воды |  |  | тыс. куб.м. |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  |  |
| 6.6. |  | Объем потребления угля |  |  | тонн |  | 199,000 | 199,000 |  | 199,000 |  |  |
| 6.7. |  | Объем потребления мазута |  |  | тонн |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  |  |
| 6.8. |  | Объем потребления дизельного топлива |  |  | тонн |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  |  |
|  |  | Промышленность, энергетика, системы коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | Целевые показатели, характеризующие использование энергетических ресурсов в промышленности, энергетике и системах коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. |  | Удельный расход топлива на отпущенную с коллекторов котельных в тепловую сеть тепловую энергию на территории муниципального образования |  |  | т у.т./тыс.Гкал |  | 25,72 | 25,72 |  | 25,72 |  |  |
| 7.2. |  | Доля потерь электрической энергии при ее передаче по распределительным сетям в общем объеме переданной электрической энергии на территории муниципального образования |  |  | % |  | 0,0% | 0,0% |  | 0,0% |  |  |
| 7.3. |  | Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии на территории муниципального образования |  |  | % |  | 6,5% | 6,5% |  | 6,5% |  |  |
| 7.4. |  | Доля энергоэффективных <1> источников света в системах уличного освещения на территории муниципального образования |  |  | % |  | 64,7% | 64,7% |  | 64,7% |  |  |
|  |  | Транспортный комплекс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | Целевые показатели, характеризующие использование энергетических ресурсов в транспортном комплексе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. |  | Количество высокоэкономичных по использованию моторного топлива и электрической энергии (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется муниципальным образованием |  |  | ед. |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
| 8.2. |  | Количество транспортных средств, использующих природный газ, газовые смеси, сжиженный углеводородный газ в качестве моторного топлива, регулирование тарифов на услуги по перевозке на которых осуществляется муниципальным образованием |  |  | ед. |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
| 8.3. |  | Количество транспортных средств (включая легковые электромобили) с автономным источником электрического питания, зарегистрированных на территории муниципального образования |  |  | ед. |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
| 8.4. |  | Количество электромобилей легковых с автономным источником электрического питания, зарегистрированных на территории муниципального образования |  |  | ед. |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
| Непосредственные результаты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Установлено общедомовых приборов учета потребления холодной воды в многоквартирных домах |  |  | ед. |  | 0 |  |  | 14 |  | 14 |  |
| 2. | Установлено общедомовых приборов учета потребления тепловой энергии в многоквартирных домах |  |  | ед. |  | 0 |  |  | 2 |  | 3 |  |

Приложение 3

к муниципальной

программе

Таблица 3. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета Ардатовского муниципального округа Нижегородской области

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Муниципальный заказчик- координатор, соисполнители | Расходы (тыс. руб.), годы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа | «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Ардатовском муниципальном округе Нижегородской области» | всего | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Администрация Ардатовского муниципального округа Нижегородской области | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Территориальные отделы администрации Ардатовского муниципального района | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Муниципальные учреждения Ардатовского муниципального округа Нижегородской области | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Организации коммунального комплекса Ардатовского муниципального округа Нижегородской области | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1 Повышение энергетической эффективности использования и потребления топливно - энергетических ресурсов и воды в бюджетной сфере, жилищном фонде, системе коммунальной инфраструктуры и транспортном комплексе на территории Ардатовского муниципального округа. |  | Администрация Ардатовского муниципального округа Нижегородской области | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Территориальные отделы администрации Ардатовского муниципального района | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Организации коммунального комплекса Ардатовского муниципального округа Нижегородской области | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Муниципальные учреждения Ардатовского муниципального округа Нижегородской области | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 1.1 Оснащение приборами учета используемых энергетических ресурсов в жилищном фонде, в том числе с использованием интеллектуальных приборов учета, автоматизированных систем и систем диспетчеризации. |  | Администрация Ардатовского муниципального округа Нижегородской области | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Территориальные отделы администрации Ардатовского муниципального округа | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Организации коммунального комплекса Ардатовского муниципального округа Нижегородской области | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Муниципальные учреждения Ардатовского муниципального округа Нижегородской области | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 1.2 Оснащение, приборами учета используемых энергетических ресурсов в муниципальных учреждениях. |  | Администрация Ардатовского муниципального округа Нижегородской области | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Территориальные отделы администрации Ардатовского муниципального округа | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Организации коммунального комплекса Ардатовского муниципального округа Нижегородской области | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Муниципальные учреждения Ардатовского муниципального округа Нижегородской области | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 1.3 Энергосбережение и повышение энергетической эффективности жилищного фонда, в том числе по проведению энергоэффективного капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах. |  | Администрация Ардатовского муниципального округа Нижегородской области | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Территориальные отделы администрации Ардатовского муниципального округа | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Организации коммунального комплекса Ардатовского муниципального округа Нижегородской области | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Муниципальные учреждения Ардатовского муниципального округа Нижегородской области | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 1.4 Энергосбережение и повышение энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры, направленных в том числе на развитие жилищно-коммунального хозяйства. |  | Администрация Ардатовского муниципального округа Нижегородской области | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Территориальные отделы администрации Ардатовского муниципального округа | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Организации коммунального комплекса Ардатовского муниципального округа Нижегородской области | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Муниципальные учреждения Ардатовского муниципального округа Нижегородской области | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 1.5 Энергосбережение в организациях с участием государства или муниципального образования и повышению энергетической эффективности этих организации. |  | Администрация Ардатовского муниципального округа Нижегородской области | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Территориальные отделы администрации Ардатовского муниципального округа | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Организации коммунального комплекса Ардатовского муниципального округа Нижегородской области | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Муниципальные учреждения Ардатовского муниципального округа Нижегородской области | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие.1.6 Догазификация газифицированных населенных пунктов. |  | Администрация Ардатовского муниципального округа Нижегородской области | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Территориальные отделы администрации Ардатовского муниципального округа | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Организации коммунального комплекса Ардатовского муниципального округа Нижегородской области | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Муниципальные учреждения Ардатовского муниципального округа Нижегородской области | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 1.7 Выявление бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов (включая газоснабжение, тепло- и электроснабжение), организации постановки таких объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества и последующему признанию права муниципальной собственности на такие бесхозяйные объекты недвижимого имущества. |  | Администрация Ардатовского муниципального округа Нижегородской области | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Территориальные отделы администрации Ардатовского муниципального округа | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Организации коммунального комплекса Ардатовского муниципального округа Нижегородской области | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Муниципальные учреждения Ардатовского муниципального округа Нижегородской области | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 1.8 Организация управления бесхозяйными объектами недвижимого имущества, используемыми для передачи энергетических ресурсов, с момента выявления таких объектов, в том числе определению источника компенсации возникающих при их эксплуатации нормативных потерь энергетических ресурсов (включая тепловую энергию, электрическую энергию), в частности за счет включения расходов на компенсацию указанных потерь в тариф организации, управляющей такими объектами, в соответствии с законодательством Российской Федерации. |  | Администрация Ардатовского муниципального округа Нижегородской области | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Территориальные отделы администрации Ардатовского муниципального округа | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Организации коммунального комплекса Ардатовского муниципального округа Нижегородской области | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Муниципальные учреждения Ардатовского муниципального округа Нижегородской области | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 1.9 Стимулирование производителей и потребителей энергетических ресурсов, организаций, осуществляющих передачу энергетических ресурсов, проведению мероприятий по энергосбережению, повышению энергетической эффективности и сокращению потерь энергетических ресурсов. |  | Администрация Ардатовского муниципального округа Нижегородской области | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Территориальные отделы администрации Ардатовского муниципального округа | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Организации коммунального комплекса Ардатовского муниципального округа Нижегородской области | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Муниципальные учреждения Ардатовского муниципального округа Нижегородской области | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 1.10 Увеличение количества случаев использования в качестве источников энергии вторичных энергетических ресурсов и (или) возобновляемых источников энергии. |  | Администрация Ардатовского муниципального округа Нижегородской области | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Территориальные отделы администрации Ардатовского муниципального округа | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Организации коммунального комплекса Ардатовского муниципального округа Нижегородской области | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Муниципальные учреждения Ардатовского муниципального округа Нижегородской области | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 1.11 Энергосбережение в транспортном комплексе и повышению его энергетической эффективности, в том числе замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, альтернативными видами моторного топлива - природным газом, газовыми смесями, сжиженным углеводородным газом, электрической энергией, иными альтернативными видами моторного топлива с учетом доступности использования, близости расположения к источникам природного газа, газовых смесей, электрической энергии, иных альтернативных видов моторного топлива и экономической целесообразности такого замещения.. |  | Администрация Ардатовского муниципального округа Нижегородской области | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Территориальные отделы администрации Ардатовского муниципального округа | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Организации коммунального комплекса Ардатовского муниципального округа Нижегородской области | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Муниципальные учреждения Ардатовского муниципального округа Нижегородской области | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 1.12 Иные вопросы, определенные органом местного самоуправления.. |  | Администрация Ардатовского муниципального округа Нижегородской области | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Территориальные отделы администрации Ардатовского муниципального округа | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Организации коммунального комплекса Ардатовского муниципального округа Нижегородской области | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Муниципальные учреждения Ардатовского муниципального округа Нижегородской области | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 2 Воспитание энергосберегающего поведения граждан.. |  | Администрация Ардатовского муниципального округа Нижегородской области | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Территориальные отделы администрации Ардатовского муниципального округа | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Организации коммунального комплекса Ардатовского муниципального округа Нижегородской области | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Муниципальные учреждения Ардатовского муниципального округа Нижегородской области | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 2.1 Мероприятия по информированию потребителей энергетических ресурсов об указанных мероприятиях и о способах энергосбережения и повышения энергетической эффективности. |  | Администрация Ардатовского муниципального округа Нижегородской области | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Территориальные отделы администрации Ардатовского муниципального округа | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Организации коммунального комплекса Ардатовского муниципального округа Нижегородской области | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Муниципальные учреждения Ардатовского муниципального округа Нижегородской области | 0 | 0 | 0 |