Администрация

Ардатовского муниципального округа

Нижегородской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.04.2023









№ 412

Об утверждении муниципальной программы «Дорожное хозяйство и благоустройство территории Ардатовского муниципального округа Нижегородской области»

В целях упорядочения финансирования объектов дорожного хозяйства и благоустройства, в соответствии со статьей 79 Бюджетного кодекса РФ, согласно Устава муниципального образования Ардатовского муниципального округа Нижегородской области администрация Ардатовского муниципального округа Нижегородской области
п о с т а н о в л я е т:


1. Утвердить муниципальную программу «Дорожное хозяйство и благоустройство территории Ардатовского муниципального округа Нижегородской области» согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Постановление администрации Ардатовского муниципального округа Нижегородской области от 30.12.2022 № 794 «Об утверждении муниципальной программы «Дорожное хозяйство и благоустройство территории Ардатовского муниципального округа Нижегородской области» отменить.


3. Отделу организационно-кадровой работы администрации Ардатовского муниципального округа Нижегородской области обнародовать и разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Ардатовского муниципального округа Нижегородской области.


4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой

Глава местного самоуправления





Г.В. Жданкин

УТВЕРЖЕНО

постановлением Администрации

Ардатовского муниципального округа

от 11.04.2023_ г. № 412__

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Дорожное хозяйство и благоустройство территории Ардатовского муниципального округа Нижегородской области»

1. Паспорт муниципальной программы

	Муниципальный заказчик-координатор муниципальной программы
	Администрация Ардатовского муниципального округа Нижегородской области

	Соисполнители муниципальной программы
	Отдел строительства и ЖКХ администрации Ардатовского муниципального округа Нижегородской области, территориальные отделы администрации Ардатовского муниципального округа

	Цели муниципальной программы
	Создание безопасных и комфортных условий для проживания на территории Ардатовского муниципального округа Нижегородской области

	Задачи муниципальной программы
	- Обеспечение нормативного состояния автомобильных дорог Ардатовского муниципального округа Нижегородской области;

- Обеспечение сохранности и улучшения технического состояния дорожно-уличной сети, создание благоприятных условий пребывания жителей Ардатовского муниципального округа Нижегородской области;
- Обеспечение надлежащего санитарного состояния территории Ардатовского муниципального округа Нижегородской области;

- Обеспечение надлежащего содержания сетей уличного освещения на территории Ардатовского муниципального округа Нижегородской области;

- Обеспечение надлежащего содержания элементов благоустройства и детских площадок на территории Ардатовского муниципального округа Нижегородской области;

- Обеспечение надлежащего содержания мест захоронения на территории Ардатовского муниципального округа Нижегородской области;

- Обеспечение надлежащего содержания памятников и обелисков на территории Ардатовского муниципального округа Нижегородской области.

	Перечень подпрограмм муниципальной программы
	1. Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Ардатовского муниципального округа.
2. Благоустройство территории муниципального округа

	Этапы и сроки реализации муниципальной программы
	Муниципальная программа реализуется в один этап в течение 2023 - 2025 годов 

	Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы за счет средств бюджета Ардатовского муниципального округа Нижегородской области
	Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 141520,508 тыс. руб., в том числе по годам реализации:

2023 год – 66538,886 тыс. рублей;

2024 год – 36518, 561тыс. рублей;

2025 год – 38463,061тыс. рублей;

По подпрограмме 1:
Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 83416,372 тыс. руб., в том числе по годам реализации:

2023 год – 42467, 472 тыс. рублей;

2024 год – 19502,2 тыс. рублей;

2025 год – 21446,7 тыс. рублей;

По подпрограмме 2:

58104,137 тыс. руб., в том числе по годам реализации:

2023 год – 24071,415 тыс. рублей;

2024 год – 17016,361 тыс. рублей;

2025 год – 17016,361 тыс. рублей;



	Целевые индикаторы муниципальной программы
	- Улучшение транспортно-эксплуатационных показателей сети автомобильных дорог и улиц округа, путем повышения пропускной способности улично-дорожной сети, обеспечения нормативного содержания улично– дорожной сети города, повышение уровня благоустройства города в части муниципального дорожного хозяйства - 100%;

- сохранение достигнутой протяженности содержания и текущего ремонта сетей уличного освещения от общей протяженности сетей уличного освещения - 100%;

- сохранение достигнутого уровня содержания объектов  благоустройства от общего количества объектов благоустройства Ардатовского муниципального округа - 100%;

- сохранение достигнутого уровня содержания, ухода за детскими площадками, памятниками, обелисками от общего количества объектов Ардатовского муниципального округа- 100%.


2. Текстовая часть муниципальной программы

2.1. Характеристика текущего состояния

Муниципальное образование Ардатовский муниципальный округ расположен в 160 км к юго-западу от города Нижнего Новгорода. Округ граничит с Навашинским, Кулебакским, Выксунским районами, на юге с Вознесенским, Дивеевским, на востоке с Арзамасским, на севере – с Сосновским районом. Районный центр -  рабочий поселок Ардатов. Расположен на реке Леметь.

Одним из немаловажных условий улучшения жизни населения округа является повышение качества и эффективности работ по содержанию и ремонту объектов благоустройства, то есть улучшение внешнего вида Ардатовского муниципального округа Нижегородской области, приведение улиц, парков, скверов, мостов, площадей и прочих объектов в состоянии отвечающее требованиям и нормам, придавая им ухоженный вид. Необходимость обеспечения надлежащего содержания и улучшения состояния объектов благоустройства является одним из основных элементов развития округа. 

Уличная дорожная сеть занимает важнейшее место в производственной инфраструктуре муниципального образования, от устойчивого и эффективного функционирования которой в значительной степени зависит социально-экономическое развитие и условия жизни населения.

Благоустройство территории округа, включает обеспечение мер, направленных на создание здоровых и удобных условий проживания населения, формирование благоприятной среды жизнедеятельности граждан, включает ряд мероприятий по улучшению санитарно-гигиенических условий жизни, оздоровлению городской среды при помощи озеленения территории за счет устройства цветников, газонов, установки малых архитектурных форм.
Проблемой благоустройства округа является негативное отношение жителей к элементам благоустройства, низким уровнем культуры поведения жителей поселения на улицах и во дворах, небрежном отношении к элементам благоустройства.

Износ оборудования на детских игровых площадках достигает 40-60%. 
На территории муниципального образования Ардатовский муниципальный округ подлежат обслуживанию такие объекты благоустройства, как памятник – мемориал погибшим войнам в Великой Отечественной войне, Парк р.п.Ардатов, Парк р.п.Мухтолово, детские игровые площадки. В настоящее время многие памятники на территории округа требуют ремонта.

За последние годы существенно выросла доля сетей уличного освещения, отвечающих нормативным требованиям. 
Все более актуальное значение приобретают мероприятия по созданию благоприятных условий для жизнедеятельности и отдыха населения   Ардатовского муниципального округа.
Основными проблемами, которые призвана решать данная Муниципальная программа, являются:

- ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения. Наиболее важным элементом в благоустройстве территорий населенных пунктов округа является улично-дорожная сеть, которая включает в себя многообразие функционального назначения. Состояние улиц и дорог имеет большое значение для организации движения транспорта и пешеходов, улучшения санитарно-гигиенических условий для проживания и архитектурно-планировочного облика. Необходимо своевременно и качественно содержать и ремонтировать дороги общего пользования, тротуары. 
- освещение населенных пунктов должно создать для населения и автотранспорта безопасную среду, позволит поддержать их в удовлетворительном состоянии, обеспечить здоровые условия отдыха и жизни жителей Ардатовского муниципального округа. Освещение территорий Ардатовского муниципального округа создает удобство пользования тротуарами, дорожками, проездами, скверами. Освещение зданий, памятников, фонтана создают определенный архитектурно-художественный образ вечернего Ардатовского муниципального округа. Правильное освещение парков, бульваров, скверов, зеленых насаждений и других территорий должно обеспечивать безопасность, нормальную видимость и способствовать максимальному восприятию архитектурно-декоративных качеств окружающих предметов;

- установка малых архитектурных форм, скульптурных композиций придает завершенность и некую «изюминку» благоустроенным и озелененным территориям. Процесс благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов с асфальтированием внутриквартальных проездов, восстановлением и обновлением элементов озеленения, устройством детских площадок и объектов благоустройства окажет существенное влияние на социально-экономическое развитие муниципального образования «Ардатовский муниципальный округ»;

Реализация Муниципальной программы позволит комплексно подойти к благоустройству дворовых территорий, внутриквартальных проездов, озеленению территорий и содержанию объектов благоустройства, обеспечить их согласованное развитие и функционирование, соответственно, более эффективное использование финансовых и материальных ресурсов.

Для решения проблем благоустройства поселения необходимо использовать программно-целевой метод. Комплексное решение проблемы окажет положительный эффект на санитарно-эпидемиологическую обстановку, предотвратит угрозу жизни и безопасности граждан, будет способствовать повышению уровня их комфортного проживания.

2.2. Цели, задачи муниципальной программы
Целью Муниципальной программы является создание безопасных и комфортных условий для проживания на территории Ардатовского муниципального округа.

В ходе реализации муниципальной программы необходимо решить следующие задачи:

- Обеспечение сохранности и улучшения технического состояния дорожно-уличной сети, создание благоприятных условий пребывания жителей Ардатовского муниципального округа Нижегородской области;

- Обеспечение надлежащего санитарного состояния территории Ардатовского муниципального округа Нижегородской области;

- Обеспечение надлежащего содержания сетей уличного освещения на территории Ардатовского муниципального округа Нижегородской области;

- Обеспечение надлежащего содержания элементов благоустройства и детских площадок на территории Ардатовского муниципального округа Нижегородской области;

- Обеспечение надлежащего содержания мест захоронения на территории Ардатовского муниципального округа Нижегородской области;

- Обеспечение надлежащего содержания памятников и обелисков на территории Ардатовского муниципального округа Нижегородской области 

2.3. Сроки и этапы реализации муниципальной программы

Муниципальная программа реализуется в один этап в течение 2023 - 2025 годов
2.4. Перечень основных мероприятий муниципальной программы

Информация об основных мероприятиях муниципальной программы отражена в таблице 1.

Таблица 1.
Перечень основных мероприятий муниципальной программы
	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Сроки выполнения
	Исполнители мероприятий
	Источники финансирования
	Объем финансирования (по годам), тыс. руб.

	
	
	
	
	
	2023 год
	2024 год
	2025 год
	Всего

	Муниципальная программа «Дорожное хозяйство и благоустройство территории Ардатовского муниципального округа Нижегородской области»
	Всего
	66 538,886
	36 518, 561
	38 463,061
	141 520,508

	
	Расходы местного бюджета
	54 864,486
	34 463,561
	36 408,061
	125 736,108

	
	Расходы областного бюджета
	11 674,4
	2 055,00
	2 055,00
	15 784,400

	
	Расходы федерального бюджета
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Подпрограмма 1. «Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Ардатовского муниципального округа»
	Всего
	42 467,472
	19502,2
	21 446,7
	83 416,372

	
	Расходы местного бюджета
	32 848,072
	19502,2
	21 446,7
	73 796,972

	
	Расходы областного бюджета
	9 619,400
	0,0
	0,0
	9 619,400

	
	Расходы федерального бюджета
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Основное мероприятие 1
	Содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений на них 
	2023-2025 годы
	Отдел строительства и ЖКХ 

Территориальные отделы
	Всего
	10 095,204
	11 502,204
	13 446,704
	35 044,112

	
	
	
	
	Расходы местного бюджета
	10 095,204
	11 502,204
	13 446,704
	35 044,112

	
	
	
	
	Расходы областного бюджета
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	Расходы федерального бюджета
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Основное мероприятие 2
	Ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них
	2023-2025 годы
	Отдел строительства и ЖКХ 

Территориальные отделы 
	Всего
	32 372,268
	7999,996
	7 999,996
	48 372,26

	
	
	
	
	Расходы местного бюджета
	22 752,868
	7999,996
	7 999,996
	38 752,860

	
	
	
	
	Расходы областного бюджета
	9 619,400
	0,0
	0,0
	9 619,400

	
	
	
	
	Расходы федерального бюджета
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Подпрограмма 2. «Благоустройство территории Ардатовского муниципального округа Нижегородской области»
	Всего
	24 071,415
	17 016,361
	17 016,361
	58 104,137

	
	Расходы местного бюджета
	22 016,415
	14 961,361
	14 961,361
	51 939,137

	
	Расходы областного бюджета
	2 055,0
	2055,0
	2 055,0
	6 165,0

	
	Расходы федерального бюджета
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Основное мероприятие 1
	Мероприятия по обеспечению территорий поселений уличным освещением 
	2023-2025 годы
	Отдел строительства и ЖКХ 

Территориальные отделы
	Всего
	13 978,20
	12 988,479
	12 988,479
	39 955,158

	
	
	
	
	Расходы местного бюджета
	13 978,20
	12 988,479
	12 988,479
	39 955,158

	
	
	
	
	Расходы областного бюджета
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	Расходы федерального бюджета
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Основное мероприятие 2
	Мероприятия по содержанию и ремонту мест захоронения
	2023-2025 годы
	Отдел строительства и ЖКХ 

Территориальные отделы
	Всего
	3 413,158
	2 915,524
	2 915,524
	9 244,206

	
	
	
	
	Расходы местного бюджета
	1 358,158
	860,524
	860,524
	3079,206

	
	
	
	
	Расходы областного бюджета
	2 055,00
	2 055,00
	2 055,00
	6 165,00

	
	
	
	
	Расходы федерального бюджета
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Основное мероприятие 3
	Мероприятия по содержанию и обустройству детских площадок
	2023-2025 годы
	Отдел строительства и ЖКХ 

Территориальные отделы
	Всего
	1 000,0
	0,0
	0,0
	1 000,0

	
	
	
	
	Расходы местного бюджета
	1 000,0
	0,0
	0,0
	1 000,0

	
	
	
	
	Расходы областного бюджета
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	Расходы федерального бюджета
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Основное мероприятие 4
	Мероприятия по ремонту плотин, переходов
	2023-2025 годы
	Отдел строительства и ЖКХ 

Территориальные отделы
	Всего
	125,0
	0,0
	0,0
	125,0

	
	
	
	
	Расходы местного бюджета
	125,0
	0,0
	0,0
	125,0

	
	
	
	
	Расходы областного бюджета
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	Расходы федерального бюджета
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Основное мероприятие 5
	Мероприятия  направленные на содержание и ремонт памятников и обелисков
	2023-2025 годы
	Отдел строительства и ЖКХ 

Территориальные отделы
	Всего
	375,0
	365,0
	365,0
	1 105,0

	
	
	
	
	Расходы местного бюджета
	375,0
	365,0
	365,0
	1 105,0

	
	
	
	
	Расходы областного бюджета
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	Расходы федерального бюджета
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Основное мероприятие 6
	Мероприятия по борьбе с сорняком борщевик Сосновского на территории населенных пунктов муниципального округа
	2023-2025 годы
	Отдел строительства и ЖКХ 

Территориальные отделы
	Всего
	750,0
	747,358
	747,358
	2 244,716

	
	
	
	
	Расходы местного бюджета
	750,0
	747,358
	747,358
	2 244,716

	
	
	
	
	Расходы областного бюджета
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	Расходы федерального бюджета
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Основное мероприятие 7
	Другие мероприятия, проводимые в рамках благоустройства территории
	2023-2025 годы
	Отдел строительства и ЖКХ 
Территориальные отделы
	Всего
	4 430,057
	0,0
	0,0
	4 430,057

	
	
	
	
	Расходы местного бюджета
	4 430,057
	0,0
	0,0
	4 430,057

	
	
	
	
	Расходы областного бюджета
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	Расходы федерального бюджета
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0


2.5. Целевые индикаторы муниципальной программы

Для достижения поставленных целей и задач муниципальной программы сформирована система целевых индикаторов. Целевые индикаторы имеют запланированные по годам измеряемые количественные значения, рассчитанные по методике расчета целевых индикаторов.
Таблица 2
Сведения о целевых индикаторах муниципальной программы
	№ п/п
	Наименование цели муниципальной программы, задачи, целевые индикаторы
	Единица измерения
	Значение показателя целевого индикатора

	
	
	
	2023 год
	2024 год
	2025 год

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Цель: Развитие современной и эффективной уличной дорожной сети, в соответствии с

потребностями населения и экономики 

	1.1.
	Задача.1 Обеспечение сохранности и улучшения технического состояния дорожно-уличной сети, создание благоприятных условий пребывания жителей муниципального образования

	
	Целевой индикатор. Улучшение транспортно-эксплуатационных показателей сети автомобильных дорог и

улиц округа, путем повышения пропускной способности улично-дорожной сети, обеспечения нормативного содержания улично– дорожной сети округа, повышение уровня благоустройства округа в части муниципального дорожного хозяйства.
	%
	100
	100
	100

	
	Непосредственный результат Протяженность  отремонтированных

дорог, тротуаров и дворовых

территорий 
	км
	214,3
	220,3
	230,3

	2.
	Цель: Создание безопасных и комфортных условий для проживания на территории Ардатовского муниципального округа

	2.1
	Задача. Обеспечение надлежащего содержания сетей уличного освещения на территории Ардатовского муниципального округа

	
	Целевой индикатор: сохранение достигнутой протяженности содержания и текущего ремонта сетей уличного освещения от общей протяженности сетей уличного освещения - 100%
	%
	100
	100
	100

	
	Непосредственный результат: оперативное, техническое и аварийное обслуживание и восстановление сетей уличного освещения 
	%
	100
	100
	100

	
	Непосредственный результат:  замена проводов в сетях уличного освещения на самонесущий изолированный провод СИП
	%
	100
	100
	100

	2.2
	Задача. Обеспечение надлежащего содержания элементов благоустройства на территории

	
	Целевой индикатор: сохранение достигнутого уровня содержания объектов  благоустройства, санитарного содержания от общего количества объектов благоустройства Ардатовского муниципального округа – 100%
	%
	100
	100
	100

	
	Непосредственный результат: содержание элементов благоустройства (памятники, клумбы, малые архитектурные формы, ограждения, детские площадки, мосты, мойки, фонтан, «Вечный огонь»)
	шт
	10
	20
	25

	
	Непосредственный результат: приобретение и монтаж/демонтаж натуральных и искусственных елей, украшений, праздничной иллюминации, деревянных горок, кортов 
	шт 
	1
	1
	1

	
	Непосредственный результат: установка детских площадок
	шт.
	1
	1
	1

	
	Непосредственный результат: ремонт мест захоронений (ограждения и т.д.)
	шт
	1
	2
	2


2.6. Меры правового регулирования

Муниципальная программа разработана в соответствии со следующими нормативно-правовыми актами:

- Федеральный закон от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";

- Закон Нижегородской области от 10.09.2010 № 144-З "Об обеспечении чистоты и порядка на территории Нижегородской области";

Для достижения целей муниципальной программы требуется принятие дополнительных правовых актов.
2.7. Участие в реализации муниципальной программы муниципальных унитарных предприятий, хозяйственных обществ, акции, доли в уставном капитале которых принадлежат Ардатовскому муниципальному округу Нижегородской области, общественных, научных и иных организаций

В реализации муниципальной программы муниципальные унитарные предприятия, хозяйственные общества, акции, доли в уставном капитале которых принадлежат Ардатовскому муниципальному округу Нижегородской области, общественные, научные и иные организации участие не принимают.

2.8. Обоснование объема финансовых ресурсов

Информация о ресурсном обеспечении реализации муниципальной программы за счет средств бюджета Ардатовского муниципального округа Нижегородской области в целом с распределением по основным мероприятиям, а также по годам реализации муниципальной программы с расшифровкой по муниципальному заказчику-координатору муниципальной программы, соисполнителям приведена в таблице 3
Таблица 3.

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета Ардатовского муниципального округа Нижегородской области
	 п/п
	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия
	Муниципальный заказчик-координатор  муниципальной программы, соисполнитель
	Расходы, тыс. руб

	
	
	
	2023 год
	2024 год
	2025 год

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Муниципальная программа «Дорожное хозяйство и благоустройство территории Ардатовского муниципального округа Нижегородской области»
	Всего, в том числе:
	54 864,486
	34 463,561
	36 408,061

	
	муниципальный заказчик-координатор муниципальной программы: отдел строительства и ЖКХ 
	0,00
	0,00
	0,00


	
	соисполнитель: территориальные отделы администрации Ардатовского муниципального района
	54 864,486
	34 463,561
	36 408,061

	Подпрограмма 1«Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Ардатовского муниципального округа»
	муниципальный заказчик-координатор муниципальной программы: отдел строительства и ЖКХ 
	0,00
	0,00
	0,00

	
	соисполнитель: ОМСУ поселений Ардатовского муниципального района
	32 848,072
	19502,2
	21 446,7

	1
	Основное мероприятие 1. 

Содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений на них
	Всего, в том числе:
	10 095,204
	11 502,204
	13 446,704

	
	
	муниципальный заказчик-координатор муниципальной программы: отдел строительства и ЖКХ
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	соисполнитель: ОМСУ поселений Ардатовского муниципального района
	10 095,204
	11 502,204
	13 446,704

	2
	Основное мероприятие 2. 

Ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них
	Всего, в том числе:
	22 752,868
	7999,996
	7 999,996

	
	
	муниципальный заказчик-координатор муниципальной программы: отдел строительства и ЖКХ
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	соисполнитель: ОМСУ поселений Ардатовского муниципального района
	22 752,868
	7999,996
	7 999,996

	
	Подпрограмма 2. «Благоустройство территории муниципального округа»


	Всего, в том числе:
	22 016,415
	14 961,361
	14 961,361

	
	
	муниципальный заказчик-координатор муниципальной программы: отдел строительства и ЖКХ
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	соисполнитель: ОМСУ поселений Ардатовского муниципального района
	22 016,415
	14 961,361
	14 961,361

	3
	Основное мероприятие 1.

Мероприятие по обеспечению территорий поселений уличным освещением
	Всего, в том числе:
	13 978,20
	12 988,479
	12 988,479

	
	
	муниципальный заказчик-координатор муниципальной программы: отдел строительства и ЖКХ
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	соисполнитель: ОМСУ поселений Ардатовского муниципального района
	13 978,20
	12 988,479
	12 988,479

	4
	Основное мероприятие 2.

Мероприятия по содержанию и ремонту мест захоронения 
	Всего, в том числе:
	1 358,158
	860,524
	860,524

	
	
	муниципальный заказчик-координатор муниципальной программы: отдел строительства и ЖКХ
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	соисполнитель: ОМСУ поселений Ардатовского муниципального района
	1 358,158
	860,524
	860,524

	5
	Основное мероприятие 3.

Мероприятия по содержанию и обустройству детских площадок
	Всего, в том числе:
	1 000,0
	0,0
	0,0

	
	
	муниципальный заказчик-координатор муниципальной программы: отдел строительства и ЖКХ
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	соисполнитель: ОМСУ поселений Ардатовского муниципального района
	1 000,0
	0,0
	0,0

	6
	Основное мероприятие 4.

Мероприятия по ремонту плотин и переходов
	Всего, в том числе:
	125,0
	0,0
	0,0

	
	
	муниципальный заказчик-координатор муниципальной программы: отдел строительства и ЖКХ
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	соисполнитель: ОМСУ поселений Ардатовского муниципального района
	125,0
	0,0
	0,0

	7
	Основное мероприятие 5.

Мероприятия направленные на содержание и ремонт памятников и обелисков
	Всего, в том числе:
	375,0
	365,0
	365,0

	
	
	муниципальный заказчик-координатор муниципальной программы: отдел строительства и ЖКХ
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	соисполнитель: ОМСУ поселений Ардатовского муниципального района
	375,0
	365,0
	365,0

	8
	Основное мероприятие 6.

Мероприятия по борьбе с сорняком борщевик Сосновского на территории населенных пунктов муниципального округа
	Всего, в том числе:
	750,0
	747,358
	747,358

	
	
	муниципальный заказчик-координатор муниципальной программы: отдел строительства и ЖКХ
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	соисполнитель: ОМСУ поселений Ардатовского муниципального района
	750,0
	747,358
	747,358

	9
	Основное мероприятие 7.

Другие мероприятия, проводимые в рамках благоустройства территории
	Всего, в том числе:
	4 430,057
	0,0
	0,0

	
	
	муниципальный заказчик-координатор муниципальной программы: отдел строительства и ЖКХ
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	соисполнитель: ОМСУ поселений Ардатовского муниципального района
	4 430,057
	0,0
	0,0


Прогнозная оценка расходов на реализацию муниципальной программы за счет всех источников приведена в таблице 4.
2.9. Анализ рисков реализации муниципальной программы

К рискам реализации муниципальной программы следует отнести следующие.

1. Организационный риск, который связан с несоответствием организационной инфраструктуры реализации муниципальной программы ее задачам, задержкой формирования соответствующих организационных систем к сроку начала реализации мероприятий муниципальной программы. Реализация данного риска может привести к задержкам в реализации муниципальной программы, срыву сроков и результатов выполнения отдельных мероприятий.

2. Риск финансового обеспечения, который связан:

- с неполным выделением бюджетных средств в рамках одного года на реализацию программных мероприятий, вследствие чего могут измениться запланированные сроки выполнения мероприятий и могут подвергнуться корректировке целевые индикаторы эффективности реализации муниципальной программы, что потребует внесения изменений в муниципальную программу;

Реализации муниципальной программы также угрожают следующие риски, которые связаны с изменениями внешней среды и которыми невозможно управлять в рамках реализации программных мероприятий:

- риск ухудшения состояния экономики, что может привести к снижению бюджетных доходов, ухудшению динамики основных макроэкономических показателей, в том числе повышению инфляции, снижению темпов экономического роста и доходов населения. Учитывая достаточно высокую зависимость экономики России от мировых цен на углеводородные ресурсы, а также опыт последнего финансово-экономического кризиса, который оказал существенное негативное влияние на динамику основных показателей строительства, такой риск для реализации муниципальной программы может быть качественно оценен как высокий;

- риск возникновения обстоятельств непреодолимой силы, в том числе природных и техногенных катастроф и катаклизмов, что может привести к существенному снижению состояния объектов благоустройства и коммунальной инфраструктуры в отдельных поселениях, а также потребовать концентрации средств областного бюджета на преодоление последствий таких катастроф. На качественном уровне такой риск для муниципальной программы можно оценить как умеренный.

3. Подпрограммы муниципальной программы

3.1. Подпрограмма «Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Ардатовского муниципального округа»
3.1.1. Паспорт подпрограммы муниципальной программы

	Муниципальный заказчик-координатор подпрограммы
	Администрация Ардатовского муниципального округа Нижегородской области

	Соисполнители подпрограммы
	Отдел строительства и ЖКХ администрации Ардатовского муниципального округа Нижегородской области, территориальные отделы администрации Ардатовского муниципального округа

	Цели Подпрограммы
	Создание безопасных и комфортных условий для проживания на территории Ардатовского муниципального округа Нижегородской области

	Задачи Подпрограммы
	- Обеспечение нормативного состояния автомобильных дорог Ардатовского муниципального округа Нижегородской области;

- Обеспечение сохранности и улучшения технического состояния дорожно-уличной сети, создание благоприятных условий пребывания жителей Ардатовского муниципального округа Нижегородской области;



	Этапы и сроки реализации Подпрограммы
	Муниципальная программа реализуется в один этап в течение 2023 - 2025 годов 

	Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы за счет средств бюджета Ардатовского муниципального округа Нижегородской области
	Общий объем финансирования подпрограммы составляет 83 416,372 тыс. руб., в том числе по годам реализации:

2023 год – 42 467, 472 тыс. рублей;

2024 год – 19 502,2 тыс. рублей;

2025 год – 21 446,7 тыс. рублей;



	Целевые индикаторы Подпрограммы
	- сохранение достигнутой протяженности содержания и текущего ремонта улично-дорожной сети от общей протяженности автомобильных дорог - 100%;




3.1.2. Текстовая часть подпрограммы «Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Ардатовского муниципального округа» (далее – Подпрограмма 1)

3.1.2.1. Характеристика текущего состояния 

Основная проблема дорожного хозяйства - автомобильные дороги, не отвечающие нормативным требованиям. Содержание в надлежащем состоянии автомобильных дорог Ардатовского муниципального округа Нижегородской области и элементов их обустройства требует регулярного выполнения объема работ по очистке проезжей части дорог, тротуаров, обочин, выполнения текущего ремонта покрытия дорог, установку дорожных знаков, ограждений, сигнальных столбиков, а также замену, при необходимости, элементов обустройства автомобильных дорог и искусственных сооружений. Недостаточное финансирование работ по выполнению текущего ремонта автомобильных дорог в условиях постоянного увеличения интенсивности дорожного движения и роста парка транспортных средств приводит к необходимости проведения капитального ремонта. Реализация Подпрограммы 1 предусматривает увеличение приведения в нормативное состояние уличной дорожной сети Ардатовского муниципального округа Нижегородской области до 2025 года, и, как следствие, снижение аварийности на дорогах.
Для соответствия дорожного хозяйства нормативным требованиям необходимо выполнение комплекса мероприятий, направленных на достижение конкретных целей, что позволит выполнить поставленные задачи. Применение программного метода в содержании дорожной уличной сети Ардатовского муниципального округа Нижегородской области позволит системно направлять средства на решение неотложных проблем дорожной отрасли и координировать усилия всех бюджетов. Привлечение подрядных организаций к выполнению работ осуществляется в соответствии с нормами Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".
3.1.2.2. Цель (цели) и задачи муниципальной Подпрограммы 1 

Целью Подпрограммы 1 является: - обеспечение сохранности и улучшения технического состояния дорожно-уличной сети, создание благоприятных условий пребывания жителей муниципального образования. 

Достижение цели Подпрограммы 1 будет осуществляться путем выполнения следующей задачи: - улучшение транспортно-эксплутационных показателей сети автомобильных дорог и улиц округа, обеспечения нормативного содержания улично– дорожной сети округа, повышение уровня благоустройства округа в части муниципального дорожного хозяйства. 

3.1.2.3. Сроки и этапы реализации Подпрограммы 1

 Действие Подпрограммы 1 предусматривается в период с 2023 по 2025 годы в один этап. 

3.1.2.4. Перечень подпрограммных мероприятий

Перечень основных мероприятий Подпрограммы 1 отражены в таблице 1.
3.1.2.5. Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации подпрограммы 1. 

Сведения об индикаторах цели Подпрограммы 1 отражены в таблице 2
3.1.2.6. Меры правового регулирования Подпрограммы 1 

Для достижения целей муниципальной Подпрограммы 1 принятие нормативных правовых актов не требуется.
3.1.2.7. Анализ рисков реализации муниципальной Подпрограммы 1 

Подпрограмма 1 представляет собой систему взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления, ресурсам мероприятий и инструментов муниципальной политики, обеспечивающих в рамках ее реализации достижение приоритетов и целей муниципальной политики в сфере развития дорожного хозяйства округа.

 На решение поставленной задачи и достижение цели Подпрограммы 1 могут оказать влияние внутренние и внешние риски реализации программы. К внутренним рискам реализации Подпрограммы 1 относятся: 

- финансовые риски, связанные с недостаточным уровнем бюджетного финансирования Подпрограммы 1, вызванные возникновением дефицита бюджета округа. 

- длительный срок реализации Подпрограммы 1 и, как следствие, возрастание неопределенности по мере реализации программы. 

Мерами управления внутренними рисками реализации Подпрограммы 1 являются: 

- оперативный мониторинг выполнения основных мероприятий Подпрограммы 1;

 - своевременная актуализация содержания и сроков исполнения основных мероприятий Подпрограммы 1 с сохранением ожидаемых конечных результатов их реализации.
К внешним рискам реализации программы относятся: 

- снижение темпов социально-экономического развития округа;

 - рост инфляции; 

- чрезвычайные ситуации и стихийные бедствия. 

Для управления внешними рисками реализации Подпрограммы 1 в течение всего срока ее реализации необходимо осуществлять мониторинг и прогнозирование социально-экономического развития Ардатовского муниципального округа с учетом возможного ухудшения экономической ситуации.

3.1.2.8 Обоснование объемов финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы 1
Финансирование Подпрограммы 1 предполагается осуществлять за счет средств бюджета Ардатовского муниципального округа Нижегородской области. Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию Подпрограммы 1 составляет 83 416,372 тыс. руб., в том числе по годам реализации: 2023 год – 42 467,472 тыс. рублей; 2024 год – 19 502,2 тыс. рублей; 2025 год – 21 446,7 тыс. рублей.
Ресурсное обеспечение Подпрограммы 1 отражено в таблице 3 и 4.

3.2. Подпрограмма «Благоустройство территории Ардатовского муниципального округа Нижегородской области»

3.2.1. Паспорт подпрограммы муниципальной программы

	Муниципальный заказчик-координатор муниципальной подпрограммы
	Администрация Ардатовского муниципального округа Нижегородской области

	Соисполнители подпрограммы
	Отдел строительства и ЖКХ администрации Ардатовского муниципального округа Нижегородской области, территориальные отделы администрации Ардатовского муниципального округа

	Цели подпрограммы
	Создание безопасных и комфортных условий для проживания на территории Ардатовского муниципального округа Нижегородской области

	Задачи подпрограммы
	- Обеспечение надлежащего санитарного состояния территории Ардатовского муниципального округа Нижегородской области;

- Обеспечение надлежащего содержания сетей уличного освещения на территории Ардатовского муниципального округа Нижегородской области;

- Обеспечение надлежащего содержания элементов благоустройства и детских площадок на территории Ардатовского муниципального округа Нижегородской области;

- Обеспечение надлежащего содержания мест захоронения на территории Ардатовского муниципального округа Нижегородской области;

- Обеспечение надлежащего содержания памятников и обелисков на территории Ардатовского муниципального округа Нижегородской области.

	Этапы и сроки реализации подпрограммы
	Реализуется в один этап в течение 2023 - 2025 годов 

	Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы за счет средств бюджета Ардатовского муниципального округа Нижегородской области
	Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 58 104,137 тыс. руб., в том числе по годам реализации:

2023 год – 24 071,415 тыс. рублей;

2024 год – 17 016,361 тыс. рублей;

2025 год – 17 016,361 тыс. рублей;



	Целевые индикаторы муниципальной программы
	- сохранение достигнутой протяженности содержания и текущего ремонта сетей уличного освещения от общей протяженности сетей уличного освещения - 100%;

- сохранение достигнутого уровня содержания объектов благоустройства от общего количества объектов благоустройства Ардатовского муниципального округа - 100%;

- сохранение достигнутого уровня содержания, ухода за детскими площадками, памятниками, обелисками от общего количества объектов Ардатовского муниципального округа- 100%.


3.2.2. Текстовая часть подпрограммы «Благоустройство территории Ардатовского муниципального округа Нижегородской области» (далее – Подпрограмма 2)

3.2.2.1. Характеристика текущего состояния 

Благоустройство территории округа, включает обеспечение мер, направленных на создание здоровых и удобных условий проживания населения, формирование благоприятной среды жизнедеятельности граждан, включает ряд мероприятий по улучшению санитарно-гигиенических условий жизни, оздоровлению городской среды при помощи озеленения территории за счет устройства цветников, газонов, установки малых архитектурных форм.

Проблемой благоустройства округа является негативное отношение жителей к элементам благоустройства, низким уровнем культуры поведения жителей поселения на улицах и во дворах, небрежном отношении к элементам благоустройства.

Износ оборудования на детских игровых площадках достигает 40-60%. 

На территории муниципального образования Ардатовский муниципальный округ подлежат обслуживанию такие объекты благоустройства, как памятник – мемориал погибшим войнам в Великой Отечественной войне, Парк р.п.Ардатов, Парк р.п.Мухтолово, детские игровые площадки. В настоящее время многие памятники на территории округа требуют ремонта.

За последние годы существенно выросла доля сетей уличного освещения, отвечающих нормативным требованиям. 

Все более актуальное значение приобретают мероприятия по созданию благоприятных условий для жизнедеятельности и отдыха населения   Ардатовского муниципального округа.

3.2.2.2. Цель (цели) и задачи муниципальной Подпрограммы 2

Целью подпрограммы является создание безопасных и комфортных условий для проживания на территории Ардатовского муниципального округа. 

В ходе реализации подпрограммы необходимо решить следующие задачи:

- Обеспечение надлежащего содержания сетей уличного освещения на территории Ардатовского муниципального округа Нижегородской области;

- Обеспечение надлежащего содержания элементов благоустройства и детских площадок на территории Ардатовского муниципального округа Нижегородской области;

- Обеспечение надлежащего содержания мест захоронения на территории Ардатовского муниципального округа Нижегородской области;

- Обеспечение надлежащего содержания памятников и обелисков на территории Ардатовского муниципального округа Нижегородской области 

3.2.2.3. Сроки и этапы реализации Подпрограммы 2

Действие Подпрограммы 2 предусматривается в период с 2023 по 2025 годы в один этап. 

3.2.2.4. Меры правового регулирования Подпрограммы 2

Для достижения целей Подпрограммы 2 принятие нормативных правовых актов не требуется.

3.2.2.5. Перечень подпрограммных мероприятий

Перечень основных мероприятий Подпрограммы 2 отражены в таблице 1.

3.2.2.6. Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации подпрограммы 2. 

Сведения об индикаторах цели Подпрограммы 2 отражены в таблице 2

3.2.2.7. Меры правового регулирования Подпрограммы 2 

Для достижения целей муниципальной Подпрограммы 2 принятие нормативных правовых актов не требуется.

3.2.2.8 Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы за счет средств бюджета Ардатовского муниципального округа Нижегородской области

Финансирование Подпрограммы 2 предполагается осуществлять за счет средств бюджета Ардатовского муниципального округа Нижегородской области. Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию Подпрограммы 2 составляет 58 104,137 тыс. руб., в том числе по годам реализации: 2023 год – 24 071,415 тыс. рублей; 2024 год – 17 016,361 тыс. рублей; 2025 год – 17 016,361  тыс. рублей. 

Ресурсное обеспечение Подпрограммы 2 отражено в таблице 3 и 4.

4. Оценка планируемой эффективности муниципальной программы

Реализация Муниципальной программы позволит комплексно подойти к благоустройству дворовых территорий, внутриквартальных проездов, содержанию объектов благоустройства, обеспечить их согласованное развитие и функционирование, соответственно, более эффективное использование финансовых и материальных ресурсов.

Эффективность реализации муниципальной программы оценивается исходя из достижения установленных значений каждого из показателей (индикаторов) как по годам по отношению к предыдущему году, так и нарастающим итогом к базовому году.

Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы:

- сохранение достигнутой протяженности содержания и текущего ремонта улично-дорожной сети от общей протяженности автомобильных дорог - 100%;

- сохранение достигнутого уровня санитарного содержания территории от общей площади территории, подлежащей уборке - 100%;

- сохранение достигнутой протяженности содержания и текущего ремонта сетей уличного освещения от общей протяженности сетей уличного освещения - 100%;

- сохранение достигнутого уровня содержания объектов благоустройства от общего количества объектов благоустройства Ардатовского муниципального округа - 100%;

- сохранение достигнутого уровня содержания, ухода за детскими площадками, памятниками, обелисками от общего количества объектов Ардатовского муниципального округа- 100%
Таблица 4 

Прогнозная оценка расходов на реализацию муниципальной программы за счет всех источников

	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Сроки выполнения
	Исполнители мероприятий
	Источники финансирования
	Объем финансирования (по годам), тыс. руб.

	
	
	
	
	
	2023 год
	2024 год
	2025 год
	Всего

	Муниципальная программа «Дорожное хозяйство и благоустройство территории Ардатовского муниципального округа Нижегородской области»
	Всего
	66 538,886
	36 518, 561
	38 463,061
	141 520,508

	
	Расходы местного бюджета
	54 864,486
	34 463,561
	36 408,061
	125 736,108

	
	Расходы областного бюджета
	11 674,4
	2 055,00
	2 055,00
	15 784,400

	
	Расходы федерального бюджета
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Подпрограмма 1. «Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Ардатовского муниципального округа»
	Всего
	42 467,472
	19502,2
	21 446,7
	83 416,372

	
	Расходы местного бюджета
	32 848,072
	19502,2
	21 446,7
	73 796,972

	
	Расходы областного бюджета
	9 619,400
	0,0
	0,0
	9 619,400

	
	Расходы федерального бюджета
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Основное мероприятие 1
	Содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений на них 
	2023-2025 годы
	Отдел строительства и ЖКХ 

Территориальные отделы
	Всего
	10 095,204
	11 502,204
	13 446,704
	35 044,112

	
	
	
	
	Расходы местного бюджета
	10 095,204
	11 502,204
	13 446,704
	35 044,112

	
	
	
	
	Расходы областного бюджета
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	Расходы федерального бюджета
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Основное мероприятие 2
	Ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них
	2023-2025 годы
	Отдел строительства и ЖКХ 

Территориальные отделы 
	Всего
	32 372,268
	7999,996
	7 999,996
	48 372,26

	
	
	
	
	Расходы местного бюджета
	22 752,868
	7999,996
	7 999,996
	38 752,860

	
	
	
	
	Расходы областного бюджета
	9 619,400
	0,0
	0,0
	9 619,400

	
	
	
	
	Расходы федерального бюджета
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Подпрограмма 2. «Благоустройство территории Ардатовского муниципального округа Нижегородской области»
	Всего
	24 071,415
	17 016,361
	17 016,361
	58 104,137

	
	Расходы местного бюджета
	22 016,415
	14 961,361
	14 961,361
	51 939,137

	
	Расходы областного бюджета
	2 055,0
	2055,0
	2 055,0
	6 165,0

	
	Расходы федерального бюджета
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Основное мероприятие 1
	Мероприятия по обеспечению территорий поселений уличным освещением 
	2023-2025 годы
	Отдел строительства и ЖКХ 

Территориальные отделы
	Всего
	13 978,20
	12 988,479
	12 988,479
	39 955,158

	
	
	
	
	Расходы местного бюджета
	13 978,20
	12 988,479
	12 988,479
	39 955,158

	
	
	
	
	Расходы областного бюджета
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	Расходы федерального бюджета
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Основное мероприятие 2
	Мероприятия по содержанию и ремонту мест захоронения
	2023-2025 годы
	Отдел строительства и ЖКХ 

Территориальные отделы
	Всего
	3 413,158
	2 915,524
	2 915,524
	9 244,206

	
	
	
	
	Расходы местного бюджета
	1 358,158
	860,524
	860,524
	3079,206

	
	
	
	
	Расходы областного бюджета
	2 055,00
	2 055,00
	2 055,00
	6 165,00

	
	
	
	
	Расходы федерального бюджета
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Основное мероприятие 3
	Мероприятия по содержанию и обустройству детских площадок
	2023-2025 годы
	Отдел строительства и ЖКХ 

Территориальные отделы
	Всего
	1 000,0
	0,0
	0,0
	1 000,0

	
	
	
	
	Расходы местного бюджета
	1 000,0
	0,0
	0,0
	1 000,0

	
	
	
	
	Расходы областного бюджета
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	Расходы федерального бюджета
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Основное мероприятие 4
	Мероприятия по ремонту плотин, переходов
	2023-2025 годы
	Отдел строительства и ЖКХ 

Территориальные отделы
	Всего
	125,0
	0,0
	0,0
	125,0

	
	
	
	
	Расходы местного бюджета
	125,0
	0,0
	0,0
	125,0

	
	
	
	
	Расходы областного бюджета
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	Расходы федерального бюджета
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Основное мероприятие 5
	Мероприятия  направленные на содержание и ремонт памятников и обелисков
	2023-2025 годы
	Отдел строительства и ЖКХ 

Территориальные отделы
	Всего
	375,0
	365,0
	365,0
	1 105,0

	
	
	
	
	Расходы местного бюджета
	375,0
	365,0
	365,0
	1 105,0

	
	
	
	
	Расходы областного бюджета
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	Расходы федерального бюджета
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Основное мероприятие 6
	Мероприятия по борьбе с сорняком борщевик Сосновского на территории населенных пунктов муниципального округа
	2023-2025 годы
	Отдел строительства и ЖКХ 

Территориальные отделы
	Всего
	750,0
	747,358
	747,358
	2 244,716

	
	
	
	
	Расходы местного бюджета
	750,0
	747,358
	747,358
	2 244,716

	
	
	
	
	Расходы областного бюджета
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	Расходы федерального бюджета
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Основное мероприятие 7
	Другие мероприятия, проводимые в рамках благоустройства территории
	2023-2025 годы
	Отдел строительства и ЖКХ 

Территориальные отделы
	Всего
	4 430,057
	0,0
	0,0
	4 430,057

	
	
	
	
	Расходы местного бюджета
	4 430,057
	0,0
	0,0
	4 430,057

	
	
	
	
	Расходы областного бюджета
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	Расходы федерального бюджета
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0


